RENCANA KERJA

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                              KABUPATEN PAMEKASAN                                      TAHUN 2025

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                                                    KABUPATEN PAMEKASAN                                                TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2025 telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2025, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan yang mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan dimana semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Penyusunan Renja Tahun 2025 merupakan kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah. Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, dan strategi seluruh aparat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan. Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2025 memuat penjabaran program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun tersebut.

Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu juga dapat berguna bagi peningkatan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

#### Pamekasan, 28 Mei 2024 #### KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PAMEKASAN #### MUHARRAM,ST Pembina Utama Muda NIP. 19680330 199803 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar 		i

Daftar Isi 		iii

Daftar Tabel 	 	v

BAB I	PENDAHULUAN 		1

1.1 	Latar Belakang 	 	1

1.2 	Landasan Hukum 		3

1.3 	Maksud dan Tujuan 		7

1.4 	Sistematika Penulisan 		9

BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 		12

2.1 	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman 		9

2.2 	Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 		48

2.3 	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 		61

2.3.1. 	Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	57

2.3.2.	Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		57

2.3.3. 	Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional.		58

2.3.4. 	Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan		59

2.3.5. 		Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025		60

2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2025		61

2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 		80

BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH		83

3.1 	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ………	…………	83

3.2 	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah		85

3.3 	Program dan Kegiatan	…………………………………….	88

BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH		122

BAB V	PENUTUP 	 	138

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Faktor Penyebab Tidak Tercapai, Tercapai dan Capaian

Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan Dinas Perumahan  Rakyat dan Kawasan Permukiman		16

Tabel 2.2  	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan 	Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2023 Kabupaten Pamekasan		20

Tabel 2.3 	Sasaran Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 		49

Tabel 2.4  	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan 		56

Tabel 2.5  	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025		67

Tabel 2.6		Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Pamekasan 		86

Tabel 3.1		Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Pamekasan 		89

Tabel 3.2		Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		91

Tabel 3.3		Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Pamekasan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 		94

Tabel 4.1  	Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		   121

BAB I
PENDAHULUAN

  - Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Renstra. Dokumen Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan memuat perencanaan tahunan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaran pembangunan dan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Renja. Renja merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh karena itu setiap Perangkat Daerah harus merumuskan Renja secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisiptif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan 2025 disusun berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan sistematika penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan ini disusun dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025 diperlukan untuk menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang berdasarkan pada evaluasi capaian. Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Secara umum, hubungan antar dokumen perencanaan, disajikan dalam gambar berikut.

Gambar 1.1. Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan di tahun-tahun anggaran yang akan datang. Untuk menjamin bahwa perencanaan pembangunan tidak melenceng dari tujuan pembangunan jangka panjang, Pemerintah Daerah menyusun beberapa dokumen perencanaan yang saling terkait, terdiri dari RPJPD, RPJMD/ RPD, dan RKPD. RPJPD merupakan dokumen perencanaan yang menjelaskan tentang visi, misi, arah dan sasaran pembangunan daerah selama 20 tahun. Selanjutnya, RPJMD menjabarkannya dalam arah pembangunan tiap lima tahun. Sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022, bahwa kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2023 diperintahkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024 - 2026. Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu daerah yang masa jabatan Bupatinya berakhir pada tahun 2023, sehingga Kabupaten Pamekasan pada tahun 2022 telah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD). RPD merupakan dokumen transisi RPJMD yang akan menjadi pedoman bagi Pj. Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

RPD kemudian dijabarkan ke tahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran tahunan dalam bentuk RKPD, sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat terjaga. Selain itu, RKPD juga diserasikan dengan RKP yang diperoleh dari forum Musrenbang Nasional. RKPD menjadi acuan dalam penyusunan Renja PD dan menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah dan DPRD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA-PD, yang selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan Tahun 2025 berdasarkan pada beberapa peraturan sebagai landasan atau rujukan, yaitu sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3851);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4286);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

- Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang Pemeriksaan,  Pengelolaan  dan  Pertanggungjawaban Keuangan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2004  Nomor  66,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang  Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan  Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang dan Perumahan Rakyat

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor  050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);

- Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 6 E);

- Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 14);

- Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3);

- Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2024;

- Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2024;

- Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang mengacu pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dengan periode 5 (lima) tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus sebagai acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara umum dilingkup Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Maksud disusunnya Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan 2025 adalah untuk dijadikan dasar serta acuan bagi Penyusunan Program dan Kegiatan Tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pamekasan  Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan adalah:

- Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun yang tersusun dalam rencana.

- Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan.

- Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;

- Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan sesuai dengan kewenangannya.

- Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 Sistematikan Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika dokumen Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan tahun 2025 meliputi:

BAB I   PENDAHULUAN

1.1 	Latar Belakang

1.2 	Landasan Hukum

1.3 	Maksud dan Tujuan

1.4 	Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

  - Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

  - Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan

  - Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan

  - Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

  - Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

  - Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

  - Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

  - Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan dilapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan tahun lalu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun tersebut. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul dari permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan pada tahun selanjutnya yakni tahun 2025.

Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu. Evaluasi terhadap Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, pelaksanaan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, dan hasil rencana program, kegiatan dan sub kegiatan. Penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2025 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- Mengidentifikasi isu permasalahan terkini yang perlu diatasi dengan mengkaji ;

- Penetapan tujuan yang realistis dan terukur;

- Identifikasi program-program prioritas yang mendukung pembangunan berkelanjutan;

- Penyusunan anggaran yang realistis dan efisien sesuai dengan prioritas program dan kegiatan;

- Identifikasi mitigasi risiko yang mungkin menghambat pelaksanaan program dan menyusun strategi untuk menghadapi risiko yang tidak terduga;

- Menyusun indikator kinerja utama baru untuk bidang pertanahan;

- Penggunaan teknologi dan Inovasi dalam penyelesaian masalah perumahan dan permukiman;

- Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan.

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dari hasil evaluasi dan realisasi pelaksanaan renja yang tidak melebihi target kinerja yang telah direncanakan adalah sebagai berikut :

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem  Air Limbah Domestik Skala Permukiman

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan

- Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan dan Kawasan Strategis Lainnya.

- Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

- Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh melalui Perbaikan RTLH

Beberapa program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan diatas tidak dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- Pengesahan PAK yang mepet dengan akhir tahun dimana proses survey dan pengadaan barang dan jasanya membutuhkan waktu sekitar 60 hari kerja, sehingga yang dapat dikerjakan hanyalah proses perencanaannya saja.

- Kondisi medan yang berat, rumah yang sudah layak, dan calon penerima bantuan yang tidak siap berswadaya

- Keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang ada, termasuk kurangnya tenaga ahli yang kompeten dan professional

- Keterbatasan teknologi dan inovasi

- Monitoring dan Evaluasi yang masih kurang dalam menindaklanjuti temuan hasil evaluasi.

Adapun program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Dari hasil evaluasi yang telah mencapai target kinerja yang telah direncakan adalah sebagai berikut: 	                                                                                                                                            1. Peningkatan  SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

2. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman.

- Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota.

Beberapa program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan diatas dapat mencapai target yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- Ketersediaan anggaran dari pemerintah yang memadai

- Kondisi cuaca yang mendukung serta ketersediaan material dan para pekerja bangunan yang terpenuhi

- Lokasi yang sesuai dengan SK Kekeringan, SK Lokus Stunting dan SK Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan

- Dukungan dari desa dalam ketepatan penentuan lokasi.

- Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan kompeten sehingga pelaksanaan kegiatan bisa berjalan efektif dan efisien.

Adapun program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dari hasil evaluasi yang telah melebihi capaian target kinerja yang telah direncakan adalah sebagai berikut:

- Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG

Beberapa Program, Kegiaan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan diatas yang capaiannya melebihi target dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- Antusias Pemohon Untuk Mengurus PBG dan SLF baik secara online maupun offline.

Tabel 2.1                                                                                                                                                                                                             Faktor Penyebab Tidak tercapai, tercapai dan capaian melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan

| NO. | PROGRAM | FAKTOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN TIDAK SESUAI TARGET | FAKTOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN SESUAI TARGET | FAKTOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN MELEBIH TARGET | SOLUSI YANG DILAKUKAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Kondisi cuaca yang buruk, ketersediaan material bangunan dan pekerja bangunan yang tidak terpenuhi | Kondisi cuaca yang baik, material yang tersedia dan jumlah pekerja bangunan yang terpenuhi |  | mempersiapkan perencanaan dokumen anggaran dan kegiatan lebih matang lagi |
|  |  | Masyarakat yang tidak mampu berswadaya sehingga memilih mundur bahkan setelah CPB sudah ditetapkan |  |  | Memastikan hari pelaksanaan kegiatannya disesuaikan dengan ketersediaan material bangunan dan para pekerjanya |
| 2 | PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM | Lokasi kegiatan yang berubah-ubah | Lokasi kegiatan yang sesuai dengan SK Kekeringan dan SK stunting |  | Lokasi kegiatan dan anggarannya diharapkan sudah fix sebelum masuk dalam tahap penyusunan DPA |
|  |  | Terbatasnya ketersediaan titik air pengeboran air bersih di beberapa lokasi | Ketersediaan sumber air pada lokasi kegiatan |  | Menggunakan teknologi yang tepat dalam metode konstruksi pengeboran air bersih |
|  |  | Pengesahan PAK yang terlalu mepet sehingga pelaksanaan kegiatan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan | Tidak ada perubahan target kinerja dan anggaran pada kegiatan tersebut sehingga capaian kegiatan berjalan sesuai rencana |  | Pengesahan PAK diharapkan pada pertengahan tahun anggaran sehingga kegiatan bisa dilaksanakan |
| NO. | PROGRAM | FAKTOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN TIDAK SESUAI TARGET | FAKTOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN SESUAI TARGET | FAKTOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN MELEBIH TARGET | SOLUSI YANG DILAKUKAN |
| 3 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Pembangunan IPLT tidak dapat terlaksana karena masih menunggu hasil kajian dokumen RISPAM dan SSK | Konsistensi target kinerja dan anggaran kegiatan sehingga hasil kegiatan dapat tercapai |  | Menyusun dokumen RISPAM dan SSK sebagai dokumen induk pengelolaan air limbah ke depannya |
| 4 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | Pengesahan PAK yang terlalu mepet sehingga pelaksanaan kegiatan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan |  |  | Pengesahan PAK diharapkan pada pertengahan tahun anggaran sehingga kegiatan bisa dilaksanakan |
| 5 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Pengesahan PAK yang terlalu mepet sehingga pelaksanaan kegiatan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan |  |  | Pengesahan PAK diharapkan pada pertengahan tahun anggaran sehingga kegiatan bisa dilaksanakan |
| 6 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN |  | Koordinasi yang baik dalam pengumpulan baseline data di lingkungan unit kerja maupun diluar unit kerja sehingga penyusunan dokumen RP2KPKPK bisa terlaksana dengan baik |  | pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan teknis kegiatan dapat dilakukan lebih awal agar pekerjaan revisi mempunyai waktu yang cukup |
|  |  |  | Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten dalam hal ini tenaga ahli/konsultan |  |  |
| NO. | PROGRAM | FAKTOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN TIDAK SESUAI TARGET | FAKTOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN SESUAI TARGET | FAKTOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN MELEBIH TARGET | SOLUSI YANG DILAKUKAN |
| 7 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG |  | Perencanaan dokumen teknis yang matang dan tersedianya tenaga ahli/konsultan yang berkualitas serta ketersediaan anggaran yang cukup | Antusias pemohon yamg tinggi untuk mengurus PBG dan SLF baik secara online maupun offline | memaksimalkan akses informasi pemenuhan administrasi permohonan mengurus PBG/SLF baik secara online(website SIMBG) maupun offline (konsultasi langsung dengan petugas yang ada di Mall Pelayanan Publik) |
| 8 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | belum ada pengembang yang sudah memenuhi persyaratan penyerahan PSU dalam hal ini pengembang belum memiliki akte pelepasan hak atas tanah dari notaris. |  |  | Mendorong pengembang untuk segera menyelesaikan berkas administrasi sebagai syarat peyerahan PSU ke pihak PemKab |
| 9 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Jumlah peserta pelatihan ada beberapa yang mundur dikarenakan waktu pelaksanaannya dan penyusunan laporan yang harus dibuat oleh peserta sebagai syarat lulus sertifikasi pelatihan |  |  | Penyelenggaraan pelatihan dilaksanakan lebih awal dengan menyebarkan informasi berupa brosur terkait pelatihan tenaga terampil konstruksi melalui Asosiasi (GAPEKSI) serta |
|  |  |  |  |  | untuk menaikkan jenjang skema sertifikasi dan jumlah peserta dari jenjang 4 (tenaga kerja konstruksi) ke jenjang 5 (Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha ) dan jenjang 6 (Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha) diperlukan penambahan anggaran karena biaya sertifikasinya yang mahal |

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan tahun lalu dan capaian Renstra  Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan                                                                             Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dan 
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2023 (tahun berjalan) 
Kabupaten Pamekasan

| Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lembar:… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 |  |  | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 |  |  | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |  |  |  |  |  | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) |  | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 |  | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 |  |  | Tingkat Realisasi (%) |  |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) |  |  | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8=(7/6) | 9 |  | 10 |  |  | 11=(10/9) |
| PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 dan KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021 dan KEPMENDAGRI 1317 TAHUN 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas | 100 | % |  | 78,5 |  | % | 100 | % | 100 | % |  | 100% | 100 | % | 98,31 | % |  | 98,31% |
| 1.04.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas | 4 | Perencanaan |  | 4 |  | Perencanaan | 4 | Perencanaan | 4 | Perencanaan |  | 100% | 4 | Perencanaan | 4 | Perencanaan |  | 100,00% |
| 1.04.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun | 3 | Dokumen |  | 3 |  | Dokumen | 3 | Dokumen | 3 | Dokumen |  | 100% | 3 | Dokumen | 1 | Dokumen |  | 33,33% |
| 1.04.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD yang dilaksanakan | 74 | Dokumen |  | 62 |  | Dokumen | 59 | Dokumen | 59 | Dokumen |  | 100% | 56 | Dokumen | 56 | Dokumen |  | 100,00% |
| 1.04.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | jumlah koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD yang dilaksanakan | 23 | dokumen |  | 22 |  | dokumen | 20 | dokumen | 20 | dokumen |  | 100% | 56 | Dokumen | 56 | Dokumen |  | 100,00% |
| 1.04.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | jumlah koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan | 3 | Laporan |  | 3 |  | dokumen | 3 | dokumen | 3 | dokumen |  | 100% | 3 | Laporan | 3 | Laporan |  | 100,00% |
| 1.04.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik | 100 | % |  | 100 |  | % | 100 | % | 100 | % |  | 100% | 100 | % | 100 | % |  | 100,00% |
| 1.04.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik | 1 | Unit Kerja |  | 1 |  | Unit Kerja | 1 | Unit Kerja | 1 | Unit Kerja |  | 100% | 1 | Unit Kerja | 1 | Unit Kerja |  | 100,00% |
| 1.04.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan | 33 | Orang/Bulan |  | 14 |  | Bulan | 33 | Orang/Bulan | 33 | Orang/Bulan |  | 100% | 33 | Orang/Bulan | 33 | Orang/Bulan |  | 100,00% |
| 1.04.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase peningkatan kompetansi aparatur | 80 | % |  | 49,81 |  | % | 80 | % | 9,06 | % |  | 11,32% | 80 | % | 0 | % |  | 0% |
| 1.04.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah ASN yang terfasilitasi | 60 | Orang |  | 36 |  | Aparatur | 53 | Aparatur | 6 | Aparatur |  | 11,32% | 60 | Orang | 0 | Orang |  | 0% |
| 1.04.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi | 60 | Orang |  | 40 |  | Aparatur | - | Aparatur | - | Aparatur |  | -% | 60 | Orang | 0 | Orang |  | 0% |
| 1.04.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | - | Paket |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | Paket | 0 | Paket |  | 0% |
| 1.04.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi | 100 | % |  | 85,29 |  | % | 100 | % | 92,24 | % |  | 92,24% | 100 | % | 57,47 | % |  | 0% |
| 1.04.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah sarana yang layak fungsi | 5 | Sarana |  | 5 |  | Sarana | 5 | Sarana | 5 | Sarana |  | 100% | 5 | Sarana | 4 | Sarana |  | 0% |
| 1.04.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 12 | Paket |  | 10 |  | komponen | 12 | Paket | 12 | Paket |  | 100% | 12 | Paket | 0 | Paket |  | 0% |
| 1.04.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 72 | Paket |  | 64 |  | Peralatan | 72 | Paket | 72 | Paket |  | 100% | 72 | Paket | 20 | Paket |  | 0% |
| 1.04.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan | 89 | Paket |  | 12 |  | bulan | 89 | Paket | 64 | Paket |  | 71,91% | 89 | Paket | 4 | Paket |  | 0% |
| 1.04.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 7 | Paket |  | 7 |  | Paket | 7 | Paket | 7 | Paket |  | 100% | 7 | Paket | 4 | Paket |  | 0% |
| 1.04.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan | 80 | Laporan |  | 80 |  | Kali | 80 | Laporan | 80 | Laporan |  | 100% | 80 | Laporan | 22 | Laporan |  | 0% |
| 1.04.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah prasarana yang layak fungsi | 3 | Prasarana |  | 3 |  | Prasarana | 1 | Prasarana | 1 | Prasarana |  | 100% | 1 | Prasarana | 0 | Prasarana |  | 0% |
| 1.04.01.2.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan | 1 | Kendaraan |  | 1 |  | Kendaraan | - | Kendaraan | - | Kendaraan |  | 0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.04.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan | - | - |  | 5 |  | Kendaraan | - | Kendaraan | - | Kendaraan |  | 0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.04.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi | 27 | unit |  | 27 |  | unit | 15 | unit | 15 | Unit |  | 100% | 55 | Unit | 0 | Unit |  | 0% |
| 1.04.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan | 3 | Jasa Penunjang |  | 3 |  | Jasa Penunjang | 3 | Jasa Penunjang | 3 | Jasa Penunjang |  | 100% | 3 | Jasa Penunjang | 3 | Jasa Penunjang |  | 100,00% |
| 1.04.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan | 2 | Laporan |  | 2 |  | Jasa Layanan | 2 | Laporan | 2 | Laporan |  | 100% | 2 | Laporan | 2 | Laporan |  | 100,00% |
| 1.04.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik yang disediakan | 217 | Laporan |  | 6 |  | Jasa Layanan | 217 | Laporan | 200 | Laporan |  | 92,16% | 217 | Laporan | 54 | Laporan |  | 24,88% |
| 1.04.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 30 | Laporan |  | 11 |  | Jasa Layanan | 30 | Laporan | 30 | Laporan |  | 100% | 30 | Laporan | 30 | Laporan |  | 100,00% |
| 1.04.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah | 3 | Pemeliharaan |  | 3 |  | Pemeliharaan | 3 | Pemeliharaan | 3 | Pemeliharaan |  | 100% | 3 | Pemeliharaan | 1 | Pemeliharaan |  | 33,33% |
| 1.04.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan | 5 | Unit |  | 5 |  | Kendaraan | 5 | Unit | 5 | Unit |  | 100% | 5 | Unit | 5 | Unit |  | 100,00% |
| 1.04.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dikelola | 148 | Unit |  | 25 |  | unit | 148 | unit | 140 | unit |  | 94,59% | 100 | Unit | 15 | Unit |  | 15,00% |
| 1.04.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi | 19 | Unit |  | 8 |  | Ruang | 19 | Unit | 16 | Unit |  | 84,21% | 19 | Unit | 0 | Unit |  | 0,00% |
| PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM | Persentase Pengelolaan dan Pengembangan SPAM | 67,59 | % |  | 62,22 |  | % | 80 | % | 70,36 | % |  | 87,95% | 67,09 | % | - | % |  | 0% |
| 1.03.03.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum yang dikelola dan dikembangkan | 8 | SPAM |  | 10 |  | SPAM | 11 | SPAM | 11 | SPAM |  | 100% | 8 | SPAM | - | SPAM |  | 0% |
| 1.03.03.2.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM | Jumlah dokumen rencana, kebijakan, Strategi dan teknis SPAM yang disusun |  |  |  | 2 |  | dokumen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.03.2.01.03 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan yang dibangun |  |  |  | 7 |  | Desa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.03.2.01.04 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Jumlah SPAM yang dibangun di kawasan perdesaan |  |  |  | 162 |  | Dusun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.03.2.01.05 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan yang ditingkatkan |  |  |  | 4 |  | Desa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.03.2.01.06 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | jumlah SPAM di kawasan perdesaan yang ditingkatkan kualitasnya |  |  |  | 1 |  | Desa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.03.2.01.07 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan yang diperluas |  |  |  | 2 |  | Desa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.03.2.01.08 | Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Jumlah SPAM jaringan perpipaan kawasan perdesaan yang diperbaiki |  |  |  | 5 |  | Desa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.03.2.01.11 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat | jumlah penerima SPAM oleh pemerintah desa dan kelompok masyarakat yang dibina dan diawasi |  |  |  | - |  | KKM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.03.2.01.13 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja sama SPAM | Jumlah pelaksanaan kerjasama SPAM yang dibina dan diawasi |  |  |  | 1 |  | unit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.03.2.01.15 | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan | Jumlah SPAM kawasan perkotaan yang dipelihara |  |  |  | - |  | kegiatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.03.2.01.19 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Jumlah SPAM yang diperluas di kawasan perdesaan |  |  |  | 12 |  | Desa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.03.2.01.20 | Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | Jumlah SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan yg diperbaiki |  |  |  | 3 |  | Desa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.03.2.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun |  |  |  |  |  |  | 3 | Dokumen | 3 | Dokumen |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.03.2.01.03 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun | 2 | Dokumen |  |  |  |  | 6 | Liter/Detik | 5 | Liter/Detik |  | 83,33% |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.03.2.01.04 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat | 12 | Liter/Detik |  |  |  |  | 1100 | SR | 901 | SR |  | 81,91% |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.03.2.01.05 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu | 8 | Liter/Detik |  |  |  |  | 5 | Liter/Detik | 5 | Liter/Detik |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.03.2.01.06 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | jumlah SPAM di kawasan perdesaan yang ditingkatkan kualitasnya | - | - |  |  |  |  | 16 | Liter/Detik | 14 | Liter/Detik |  | 87,50% |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.03.2.01.07 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu | - | - |  |  |  |  | 25 | SR | 20 | SR |  | 80,00% |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.03.2.01.08 | Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Jumlah SPAM jaringan perpipaan kawasan perdesaan yang diperbaiki | 5 | Kelompok Masyarakat |  |  |  |  | 5 | Unit | 3 | Unit |  | 60,00% |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.03.2.01.11 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat | Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi | 1 | Unit |  |  |  |  | 2 | Kelompok Masyarakat | 2 | Kelompok Masyarakat |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.03.2.01.13 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja sama SPAM | Jumlah unit SPAM yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kerjasama | - | - |  |  |  |  | 1 | Unit | 1 | Unit |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.03.2.01.15 | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan | Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan | 5 | Kelompok Masyarakat |  |  |  |  | 1 | Unit | 0 | Unit |  | 0,00% |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.03.2.01.19 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Jumlah SPAM yang diperluas di kawasan perdesaan | 1 | Unit |  |  |  |  | 915 | SR | 875 | SR |  | 95,63% |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.03.2.01.20 | Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi | - | - |  |  |  |  | 5 | Unit | 4 | Unit |  | 80,00% |  |  |  |  |  |  |
| KEPMENDAGRI 1317 TAHUN 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota | 67,09 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,09 | % | 0 |  | % | 0,00% |
| 1.03.03.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum yang dikelola dan dikembangkan | 8 | SPAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | SPAM | 0 |  | SPAM | 0,00% |
| 1.03.03.2.01.0025 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun | 2 | Dokumen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Dokumen | 0 |  | Dokumen | 0,00% |
| 1.03.03.2.01.0028 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun | 12 | Liter/Detik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | Liter/Detik | 0 |  | Liter/Detik | 0,00% |
| 1.03.03.2.01.0026 | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan | 8 | Liter/Detik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 | Liter/Detik | 0 |  | Liter/Detik | 0,00% |
| 1.03.03.2.01.0032 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 970 | SR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 495 | SR | 0 |  | SR | 0,00% |
| 1.03.03.2.01.0031 | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi | 9 | Unit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | Unit | 0 |  | Unit | 0,00% |
| 1.03.03.2.01.0024 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 5 | Orang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Orang | 0 |  | Orang | 0,00% |
| 1.03.03.2.01.0030 | Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama | 1 | Unit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Unit | 0 |  | Unit | 0,00% |
| PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase Sistem Air Limbah yang Dikelola dan Dikembangkan |  |  |  | 66,65 |  | % | 67,65 | % | 67,23 | % |  | 99,37% |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.05.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik yang dikelola dan dikembangkan | 13 | SPALD |  | 6 |  | SPALD | 11 | SPALD | 5 | SPALD |  | 45,45% |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.05.2.01.05 | Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman | jumlah sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala yang direhabilitasi/ ditingkatkan |  |  |  | 7 |  | Desa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.05.2.01.07 | Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah SDM Tehnik pengelolaan air limbah domestik yang dibina |  |  |  | 35 |  | SDM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.05.2.01.08 | Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestic |  |  |  | 32 |  | Peserta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.05.2.01.09 | Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah SDM lembaga pengelola air limbah domestik yang dikembangkan |  |  |  | 7 |  | SDM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.05.2.01.12 | Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | Jumlah sistem pengelolaan air limbah terpusat yang dibangun |  |  |  | 9 |  | Desa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.05.2.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun |  |  |  |  |  |  | 1 | Dokumen | 0 | Dokumen |  | 0,00% |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.05.2.01.05 | Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman | Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman |  |  |  |  |  |  | 100 | Rumah Tangga | 100 | Rumah Tangga |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.05.2.01.07 | Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik |  |  |  |  |  |  | 35 | Orang | 35 | Orang |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.05.2.01.08 | Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik |  |  |  |  |  |  | 17 | Kelompok | 17 | Kelompok |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.05.2.01.09 | Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik |  |  |  |  |  |  | 70 | Orang | 70 | Orang |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.05.2.01.10 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara |  |  |  |  |  |  | 2 | Unit | 0 | Unit |  | 0,00% |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.05.2.01.11 | Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman | Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman |  |  |  |  |  |  | 1 | Dokumen | 0 | Dokumen |  | 0,00% |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.05.2.01.12 | Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman |  |  |  |  |  |  | 890 | Rumah Tangga | 890 | Rumah Tangga |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.05.2.01.15 | Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT | Kapasitas IPLT Terbangun |  |  |  |  |  |  | 1 | M3/Hari | 0 | M3/Hari |  | 0,00% |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.05.2.01.16 | Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT | Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi |  |  |  |  |  |  | 1 | M3/Hari | 0 | M3/Hari |  | 0,00% |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.05.2.01.17 | Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT | Jumlah Konsultasi Supervisi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT |  |  |  |  |  |  | 1 | Dokumen | 0 | Dokumen |  | 0,00% |  |  |  |  |  |  |
| KEPMENDAGRI 1317 TAHUN 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | 95,5 |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,22 | % | 0 | % |  |  |
| 1.03.05.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik yang dikelola dan dikembangkan | 13 |  | SPALD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | SPALD | 0 | SPALD |  |  |
| 1.03.05.2.01.0041 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun | 1 |  | Dokumen |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Dokumen | 0 | Dokumen |  |  |
| 1.03.05.2.01.0027 | Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan | 35 |  | MA3/Hari |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | MA3/Hari | 0 | MA3/Hari |  |  |
| 1.03.05.2.01.0040 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | 13 |  | Orang |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | Orang | 0 | Orang |  |  |
| 1.03.05.2.01.0034 | Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa | Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | 17 |  | Desa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | Desa | 0 | Desa |  |  |
| 1.03.05.2.01.0035 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya | 1 |  | Penyelenggara |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Penyelenggara | 0 | Penyelenggara |  |  |
| 1.03.05.2.01.0038 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara | 2 |  | Unit |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Unit | 0 | Unit |  |  |
| 1.03.05.2.01.0029 | Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi | 1 |  | Dokumen |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Dokumen | 0 | Dokumen |  |  |
| 1.03.05.2.01.0023 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun | 225 |  | MA3/Hari |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 | MA3/Hari | 0 | MA3/Hari |  |  |
| 1.03.05.2.01.0037 | Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja | Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan | 1 |  | Unit |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Unit | 0 | Unit |  |  |
| 1.03.05.2.01.0033 | Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja | 40 |  | Rumah Tangga |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | Rumah Tangga | 0 | Rumah Tangga |  |  |
| PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase Sistem Drainase yang Dikelola dan Dikembangkan |  |  |  | 20,76 |  | % | 52,25 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.06.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang dikelola dan dikembangkan |  |  |  | 3 |  | Sistem Drainase | 3 | Sistem Drainase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.06.2.01.12 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Jumlah sisten drainase lingkungan yang dibangun |  |  |  | 9 |  | Desa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.06.2.01.14 | Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan | jumlah saluran drainase lingkungan yang direhabilitasi |  |  |  | 9 |  | Desa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.06.2.01.16 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan | Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun |  |  |  | 1 |  | Dokumen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.06.2.01.12 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun |  |  |  |  |  |  | 9283 | M | 7985,48 | M |  | 86,02% |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.06.2.01.14 | Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dilakukan Rehabilitasi |  |  |  |  |  |  | 518 | M | 475,26 | M |  | 91,75% |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.06.2.01.16 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun |  |  |  |  |  |  | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |
| KEPMENDAGRI 1317 TAHUN 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Luasan genangan air wilayah perkotaan | 241,71 | Ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249,87 | Ha | 0 |  | Ha | 0% |
| 1.03.06.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang dikelola dan dikembangkan | 2 | Sistem Drainase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Sistem Drainase | 0 |  | Sistem Drainase | 0% |
| 1.03.06.2.01.0012 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | 1200 | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1034 | M | 0 |  | M | 0% |
| 1.03.06.2.01.0020 | Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi | 400 | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Sistem Drainase Lingkungan | 0 |  | Sistem Drainase Lingkungan | 0% |
| 1.03.06.2.01.0023 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun | 1 | Dokumen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Dokumen | 0 |  | Dokumen | 0% |
| PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.07 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | Persentase Permukiman yang Dikembangkan |  |  |  | 50,38 | % |  | 80 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.07.2.01 | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis yang diselenggarakan |  |  |  | 2 | Infrastruktur |  | 3 | Infrastruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.07.2.01.01 | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis yang dibangun dan dikembangkan |  |  |  | 473 | Unit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.07.2.01.02 | Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis yang dipelihara dan dikembangkan |  |  |  | 2 | unit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.07.2.01.03 | Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis yang diawasi dan dikembangkan |  |  |  | 0 | Dokumen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.07.2.01.01 | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  | 607 | Sistem Jaringan | 577 | Sistem Jaringan |  | 95,06% |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.07.2.01.02 | Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  | 1 | Sistem Jaringan | 0 | Sistem Jaringan |  | 0,00% |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.07.2.01.03 | Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  | 1 | Sistem Jaringan | 0 | Sistem Jaringan |  | 0,00% |  |  |  |  |  |  |
| KEPMENDAGRI 1317 TAHUN 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KEGIATAN PAVINGISASI JALAN LINGKUNGAN TIDAK ADA PADA PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN HASIL PEMUTAKHIRAN YANG BARU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Persentase Bangunan Gedung yang tertata |  |  |  | 33,92 |  | % | 30 | % | 34,24 | % |  | 114,15% |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.08.2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Jumlah Koordinasi Bangunan Gedung yang Diselenggarakan |  |  |  | 2 |  | Penyelenggaraan | 2 | Penyelenggaraan | 2 | Penyelenggaraan |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.08.2.01.01 | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Jumlah Penerbitan IMB, SLF peran TABG, Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG yang diselenggarakan |  |  |  | 244 |  | Unit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.08.2.01.02 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | jumlah dokumen perencanaan pembangunan gedung kantor/instansi pemerintah daerah yang disusun |  |  |  | 3 |  | Dokumen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | jumlah sarana dan prasarana pendukung bangunan gedung kantor |  |  |  | 6 |  | Sarpras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | jumlah gedung kantor/instansi pemerintah daerah yang dibangun diawasi dan dimanfaatkan |  |  |  | 2 |  | Gedung Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.08.2.01.01 | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG |  |  |  |  |  |  | 200 | Dokumen | 234 | Dokumen |  | 117,00% |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.08.2.01.02 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  | 5 | Dokumen | 5 | Dokumen |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |
| KEPMENDAGRI 1317 TAHUN 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Rasio kepatuhan IMB/PBG kab/ kota | 66,67 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,33 | % | 17,83 | % |  | 53,50% |
| 1.03.08.2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Jumlah Koordinasi Bangunan Gedung yang Diselenggarakan | 2 | Penyelenggaraan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Penyelenggaraan | 1 | Penyelenggaraan |  | 50,00% |
| 1.03.08.2.01.0023 | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | 200 | Dokumen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | Dokumen | 107 | Dokumen |  | 53,50% |
| 1.03.08.2.01.0021 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 2 | Dokumen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Dokumen | 0 | Dokumen |  | 0,00% |
| PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.09 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Persentase Bangunan dan Lingkungannya yang tertata |  |  |  | 36,58 |  | % | 40 | % | 40 | % |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.09.2.01 | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang diselenggarakan |  |  |  | 1 |  | Penataan Bangunan | 1 | Penataan Bangunan | 1 | Penataan Bangunan |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.09.2.01.03 | Penataan Bangunan dan Lingkungan | Jumlah bangunan dan lingkungan yang tertata |  |  |  | 227 |  | Unit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.09.2.01.03 | Penataan Bangunan dan Lingkungan | Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya |  |  |  |  |  |  | 3 | Kawasan | 3 | Kawasan |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| KEPMENDAGRI 1317 TAHUN 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.09 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Persentase Bangunan gedung pada Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya kondisi baik | 66,67 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,33 | % | 0 | % |  | 0% |
| 1.03.09.2.01 | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang diselenggarakan | 1 | Pentaan Bangunan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Pentaan Bangunan | 0 | Pentaan Bangunan |  | 0% |
| 1.03.09.2.01.0008 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata | 258 | Kawasan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 712 | Kawasan | 0 | Kawasan |  | 0% |
| PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Persentase Tenaga Terampil yang Bersertifikat di Bidang Jasa Konstruksi |  |  |  | 24,89 |  | % | 24 | % | 14,1 |  | % | 58,75% |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.11.2.01 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang diselenggarakan |  |  |  | 2 |  | Penyelenggara an | 2 | Penyelenggaraan | 2 |  | Penyelenggaraan | 100,00% |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.11.2.01.04 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang dilaksanakan |  |  |  | 135 |  | Orang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.11.2.01.06 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah Tenaga Terampil yang bersertifikat |  |  |  | 135 |  | Orang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.11.2.04 | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Prosentase badan usaha jasa konstruksi yang diawasi |  |  |  | 17,71 |  | % | 57,14 | % | 65,71 |  | % | 115% |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.11.2.04.01 | Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Jumlah Dokumen SOP yang disusun |  |  |  | 0 |  | Dokumen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.11.2.04.02 | Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Jumlah peserta Bimbingan Teknis yang memahami tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi |  |  |  | 70 |  | Orang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.11.2.04.03 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Jumlah badan usaha jasa konstruksi yang diawasi dan dievaluasi, tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi |  |  |  | 23 |  | Badan Usaha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.11.2.01.0016 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan |  |  |  |  |  |  | 150 | Orang | 59 | Orang |  | 39,33% |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.11.2.01.0010 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi |  |  |  |  |  |  | 150 | Orang | 51 | Orang |  | 34,00% |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.11.2.04 | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Prosentase badan usaha jasa konstruksi yang diawasi | 50 | Badan Usaha |  | 17,71 |  | % | 57,14 | % | 65,71 | % |  | 115,00% |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.11.2.04.01 | Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi |  |  |  |  |  |  | 1 | Dokumen | 0 | Dokumen |  | 0,00% |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.11.2.04.02 | Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi |  |  |  | 70 |  | Orang | 100 | Orang | 115 | Orang |  | 115,00% |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.11.2.04.03 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi |  |  |  | 23 |  | Badan Usaha | 0 | Laporan | 0 | Laporan |  | #DIV/0! |  |  |  |  |  |  |
| KEPMENDAGRI 1317 TAHUN 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03.11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Rasio tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi | 94,83 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,16 | % | 0 | % |  | 0,00% |
|  |  | Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi | 100 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | % | 0 | % |  | 0,00% |
| 1.03.11.2.01 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang diselenggarakan | 2 | Penyelenggara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Penyelenggara | 0 | Penyelenggara |  | 0,00% |
| 1.03.11.2.01.0016 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih | 250 | Orang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | Orang | 0 | Orang |  | 0,00% |
| 1.03.11.2.01.0010 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi | 250 | Orang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | Orang | 0 | Orang |  | 0,00% |
| 1.03.11.2.04 | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Prosentase badan usaha jasa konstruksi yang diawasi | 85,14 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,14 | % | 8,89 | % |  | 12,50% |
| 1.03.11.2.04.0008 | Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi | Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun | 1 | Dokumen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Dokumen | 0 | Dokumen |  | 0,00% |
| 1.03.11.2.04.0006 | Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk | 100 | Lembaga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | Lembaga | 25 | Lembaga |  | 25,00% |
| 1.03.11.2.04.0004 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan | 100 | Paket Pekerjaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | Paket Pekerjaan | 0 | Paket Pekerjaan |  | 0,00% |
| PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Prosentase Rumah Layak Huni |  |  |  | 28,46 |  | % | 96,27 | % | 85,57 | % |  | 88,89% |  |  |  |  |  |  |
| 1.04.02.2.01 | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | jumlah data rumah korban bencana atau relokasi program yang disediakan |  |  |  | 3 |  | Pendataan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04.02.2.01.01 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | jumlah perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program yang diidentifikasi |  |  |  | 2 |  | Kecamatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04.02.2.01.02 | Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | jumlah lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan yang diidentifikasi |  |  |  | 2 |  | Kecamatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04.02.2.01.03 | Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani | jumlah data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertengani yang disediakan |  |  |  | 2 |  | Kecamatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04.02.2.03 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Prosentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang diselenggarakan |  |  |  | 11,82 |  | % | 100 | % | 77,78 | % |  | 77,78% |  |  |  |  |  |  |
| 1.04.02.2.03.01 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | jumlah rumah bagi korban bencana yang diperbaiki |  |  |  | 12,00 |  | Unit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04.02.2.03.06 | Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota | jumlah lingkungan perumahan pada relokasi program kabupaten/kota yang dipelihara |  |  |  | 12,00 |  | Unit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Prosentase Rumah Layak Huni |  |  |  | 28,46 |  | % | 96,27 | % | 85,57 | % |  | 88,89% |  |  |  |  |  |  |
| 1.04.02.2.03 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Prosentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang diselenggarakan | 55,55 | % |  | 11,82 |  | % | 100 | % | 77,78 | % |  | 77,78% | 22,22 | % | 1,21 | % |  | 5,45% |
| 1.04.02.2.03.01 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | jumlah rumah bagi korban bencana yang diperbaiki | 75 | Unit Rumah |  |  |  |  | 25 | Unit Rumah | 20 | Unit Rumah |  | 80,00% | 40 | Unit Rumah | 2 | Unit Rumah |  | 5,00% |
| 1.04.02.2.03.04 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun | 30 | Unit Rumah |  |  |  |  | 20 | Unit Rumah | 15 | Unit Rumah |  | 75,00% | 15 | Unit Rumah | 1 | Unit Rumah |  | 6,67% |
| KEPMENDAGRI 1317 TAHUN 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota | 33,33 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,22 | % | 1,21 | % |  | 5,45% |
|  |  | Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota | 33,33 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,22 | % | - |  |  |  |
| 1.04.02.2.03 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Prosentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang diselenggarakan | 55,55 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,22 | % | 1,21 | % |  | 5,45% |
| 1.04.02.2.03.01 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | jumlah rumah bagi korban bencana yang diperbaiki | 75 | Unit Rumah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | Unit Rumah | 2 | Unit Rumah |  | 5,00% |
| 1.04.02.2.03.04 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun | 30 | Unit Rumah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | Unit Rumah | 1 | Unit Rumah |  | 6,67% |
| PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 dan KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04.03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Prosentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani |  |  |  | 92 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04.03.2.01 | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | Prosentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan |  |  |  | 50 | % |  | 100 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04.03.2.02.01.02 | Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang disusun |  |  |  | 2 | Dokumen |  | 4 | Dokumen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04.03.2.02 | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya |  |  |  | 1 | kawasan |  | 1 | kawasan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04.03.2.02.02 | Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh | Jumlah dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang disusun |  |  |  | 3 | Dokumen |  | 1 | Dokumen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04.03.2.03 | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditingkatkan kualitasnya |  |  |  | 2 | Peningkatan Kualitas |  | 2 | Peningkatan Kualitas | 2 | Peningkatan Kualitas |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 1.04.03.2.03.01 | Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh | Jumlah Rencana Tapak (Site Plan ) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh |  |  |  | - | - |  | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 1.04.03.2.03.02 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki |  |  |  | 270 | Unit |  | - | - | 0 | Unit |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.04.03.2.03.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh |  |  |  | 3 | Koordinasi |  | 3 | Laporan | 3 | Laporan |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| KEPMENDAGRI 1317 TAHUN 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04.03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kab/ Kota yang ditangani | 20 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | % | 20 | % |  | 20% |
| 1.04.03.2.01 | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | Prosentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan | 66,67 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,33 | % | 6,67 | % |  | 20% |
| 1.04.03.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/ Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik | 1 | Dokumen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Dokumen | 0 | Dokumen |  | 0% |
| 1.04.03.2.02 | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya | 1 | Penataan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Penataan | 0 | Penataan |  | 0% |
| 1.04.03.2.02.0008 | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi | 1 | Dokumen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Dokumen | 0 | Dokumen |  | 0% |
| 1.04.03.2.03 | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditingkatkan kualitasnya | 1 | Peningkatan Kualitas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Peningkatan Kualitas | 1 | Peningkatan Kualitas |  | 100% |
| 1.04.03.2.03.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | 3 | Laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Laporan | 1 | Laporan |  | 33% |
| PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 dan KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04.04 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Prosentase Rumah Layak Huni dan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh |  |  |  | 95,91 |  | % | 96,27 | % | 95,72 | % |  | 99,43% |  |  |  |  |  |  |
| 1.04.04.2.01 | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan pencegahan |  |  |  | 1 |  | Perbaikan RTLH | 1 | Perbaikan RTLH | 1 | Perbaikan RTLH |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |
| 1.04.04.2.01.01 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang diperbaiki |  |  |  | 750 |  | Unit | 349 | Unit Rumah | 347 | Unit Rumah |  | 99,43% |  |  |  |  |  |  |
| KEPMENDAGRI 1317 TAHUN 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04.04 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) | 1,74 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,42 | % | 0 |  | % | 0,00% |
| 1.04.04.2.01 | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan pencegahan | 1 | Perbaikan RTLH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Perbaikan RTLH | 0 |  | Perbaikan RTLH | 0,00% |
| 1.04.04.2.01.0001 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | 730 | Unit Rumah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 | Unit Rumah | 0 |  | Unit Rumah | 0,00% |
| PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 dan KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04.05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Persentase PSU yang ditingkatkan |  |  |  | 33,33 |  | % | 100 | % | 0 | % |  | 0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.04.05.2.01 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU |  |  |  | 22,22 |  | % | 77,77 | % | 0 | % |  | 0% |  |  |  |  |  |  |
| 1.04.05.2.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan yang dilakukan |  |  |  | 1 |  | PSU | 3 | Laporan | 0 | Laporan |  | 0% |  |  |  |  |  |  |
| KEPMENDAGRI 1317 TAHUN 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04.05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Persentase Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) | 22,22 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,67 | % | 0 |  | % | 0,00% |
| 1.04.05.2.01 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU | 66,67 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,33 | % | 0 |  | % | 0,00% |
| 1.04.05.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | 2 | Laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Laporan | 0 |  | Laporan | 0,00% |
| KEPMENDAGRI 1317 TAHUN 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.5 | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah | 66,67 | % |  | n/a |  |  | n/a |  | n/a |  |  | n/a | 33,33 | % | 0 |  | % | 0,00% |
| 2.10.5.201 | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah ganti kerugian dan santunan tanah yang diselesaikan | 1 | Koordinasi |  | n/a |  |  | n/a |  | n/a |  |  | n/a | 1 | Koordinasi | 0 |  | Koordinasi | 0,00% |
| 2.10.05.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1 | Dokumen |  | n/a |  |  | n/a |  | n/a |  |  | n/a | 1 | Dokumen | 0 |  | Dokumen | 0,00% |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan yang disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Capaian Kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan berdasarkan indikator kinerja pada RPJMD Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3                                                                                                                                                                                                                   Sasaran Strategis Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan (2023)

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart | Prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung | 90,06% | 105% | 117% |
|  | Prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi | 80% | 56,43% | 70,54% |
| Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang sehat | Cakupan ketersediaan rumah layak huni | 97,77% | 94,79% | 96,95% |
|  | Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh | 21,01% | 19,57% | 95,06% |
|  | Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan | 57,53% | 48,31% | 83,97% |
|  | Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan | 67,65% | 59,35% | 87,74% |
| Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah | Nilai SAKIP | A | A | 100% |

Sumber data : Dinas Perumahan Rakyat dan  Kawasan Permukiman

- Prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung

Penyelenggaraan bangunan gedung meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung. Kegiatan yang dilaksanakan pada indicator sasaran diatas yaitu terkait penyelenggaraan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) namun dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai pemberi rekomendasi untuk kemudian dilanjutkan ke Dinas PMPTSP yang akan menerbitkan dokumen PBG dan SLF tadi. Capaian kinerja pada indicator sasaran prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung bisa dikatakan tinggi karena capaian kinerjanya melebihi 100% dari target kinerja 200 Dokumen PBG berhasil di realisasikan sebanyak 234 dokumen PBG yang sudah terbit di tahun 2023. Hal ini disebabkan karena antusias pemohon untuk mengurus PBG dan SLF dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan bangunan yang tinggi baik secara Online (SIMBG) maupun Offline (Mall Pelayanan Publik). Kendati demikian masih ada kendala yang masih ditemukan seperti kurang pahamnya pemohon terhadap penggunaan aplikasi SIMBG sehingga mengakibatkan lamanya proses permohonan. Solusinya pemohon dapat berkonsultasi dengan petugas di Mall Pelayanan Publik yang sudah ditugaskan khusus melayani permohonan PBG.

- Prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi.

Suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif (status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan  IMB) dan persyaratan teknis (persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung ) sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan. Indikator sasaran ini didukung oleh beberapa program seperti program penataan bangunan gedung, program penataan bangunan dan lingkungan serta program pengembangan jasa konstruksi. Capaian kinerja pada indicator sasaran ini bisa dikatakan cukup baik dengan capaian kinerja 70,54% karena ada kegiatan yang targetnya tidak tercapai seperti pada kegiatan pelatihan tenaga terampil konstruksi, dari target 150 Orang hanya terealisasi 59 Orang. Hal ini mempengaruhi hasil capaian kinerja dari indikator sasaran tersebut karena program jasa konstruksi merupakan salah satu penunjang indikator sasaran Prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi. Solusi ke depannya kegiatan pelatihan tenaga terampil konstruksi akan diselenggarakan lebih awal dan target jumlah pesertanya akan disesuaikan lagi dengan biaya uji sertifikasi yang relative naik. Strateginya yaitu dengan menyebarkan informasi berupa brosur terkait pelatihan tenaga terampil konstruksi melalui Asosiasi (GAPEKSI) serta menambah anggaran untuk skema sertifikasi dan jumlah peserta dari jenjang 4 (tenaga kerja konstruksi) ke jenjang 5 (Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha ) dan jenjang 6 (Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha).

- Cakupan ketersediaan rumah layak huni

Indikator sasaran ini merupakan cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuninya. Sasaran dari kegiatan ketersediaan rumah layak huni ini adalah MBR (Masyarakat Berpenghasilan rendah). Pedoman terkait penyelenggaraan kegiatan rumah tidak layak huni sudah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020. Program yang mendukung capaian indikator sasaran ini adalah Program Pengembangan Perumahan dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh. Total rumah yang telah dilaksanakan perbaikan terhadap rumah yang tidak layak huni tahun 2023 yaitu sejumlah 483 unit rumah, sehingga rumah layak huninya semakin bertambah dari yang sebelumnya sejumlah 214.210 rumah menjadi 214.695 rumah yang layak huni dari total rumah kabupaten pamekasan 221.322 unit. Jadi cakupan ketersediaan rumah layak huni yang dicapai yaitu 97,01%. Kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni ini seharusnya bisa mencapai kinerja 100% apabila tidak ada CPB (Calon Penerima Bantuan) yang mundur. Ada 4 penerima bantuan yang mundur dengan alasan tidak mampu berswadaya. Cuaca yang buruk dan ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang terbatas serta persediaan material yang kurang lengkap juga menjadi faktor penghambat yang sering ditemukan di lapangan. Solusinya  dari permasalahan tersebut yaitu memastikan kembali ketersedian tenaga terampil konstruksinya serta menunggu hari baik karena ada beberapa tenaga kerjanya yang petani tembakau.

- Prosentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh

Permukiman kumuh merupakan kawasan dengan kondisi lingkungan permukiman yang mengalami penurunan kualitas lingkungan secara fisik, social, ekonomi dan budaya. Maka dengan peningkatan kualitas lingkungan permukiman dapat mengurangi dan menurunkan luasan kawasan kumuh di Kabupaten Pamekasan. Peningkatan kualitas lingkungan yang dilaksanakan yaitu melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis dan penyusunan dokumen RP2KPKPK (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh) sebagai dokumen perencanaan teknisnya. Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur ini berupa pembangunan jalan lingkungan. Capaian kinerja pada indicator sasaran terbilang tinggi yaitu 95,00% namun masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan adanya perubahan anggaran kegiatan (PAK) yang mana waktu pengesahannya mendekati akhir tahun sehingga kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana, hanya terlaksana tahapan perencanaannya saja. Solusi agar capaian kinerja bisa terlaksana maksimal yaitu pengesahan PAK agar bisa dilakukan pada awal semester 2 atau pada Triwulan ketiga sehingga penambahan atau perubahan lokasi kegiatan infrastruktur jalan lingkungan bisa terakomodir dengan baik.

- Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di perkotaan dan perdesaan

Indikator sasaran diatas merupakan perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum yang berkualitas (layak) dengan jumlah rumah tangga seluruhnya di Kabupaten Pamekasan. Program  pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum menjadi penunjang indicator sasaran ini dimana pada tahun 2023 ini sudah terealisasi 2.414 SR dari target 2.875 SR sehingga capaian kinerja yang dihasilkan yaitu 83,97%.  Seperti halnya dengan  indicator sasaran penurunan luasan kawasan kumuh diatas dimana capaian kinerjanya tidak mencapai 100% disebabkan karena adanya perubahan anggaran kegiatan (PAK) yang mana waktu pengesahannya mendekati akhir tahun sehingga kegiatan tersebut tidak mungkin terlaksana sehingga mempengaruhi capaiannya. Selain itu lokasi kegiatan yang berubah-ubah menyebabkan melakukan tahapan perencanaan ulang seperti survey lokasi kembali dan lain sebagainya, serta terbatasnya ketersediaan titik-titik air untuk pengeboran air bersih di beberapa lokasi sehingga mempersulit infrstruktur pembangunan system penyediaan air minumnya.

- Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak di perkotaan dan perdesaan

Indikator sasaran ini merupakan suatu perbandingan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi layak (dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)) dengan rumah tangga seluruhnya. Indikator ini ditunjang dengan program pengelolaan dan pengembangan system air limbah, dan program pengelolaan dan pengembangan system drainase. Pembangunan tangki septik individual di permukiman perdesaan dan tangki septik komunal di lingkungan pondok pesantren pada program air limbah sudah terlaksana semua, namun pada program drainase belum terealisasi semua dari total target panjang saluran drainase 9.801 meter hanya terealisasi 8.460,74 meter. Hal ini karena tidak ada kejelasan lokasi dari pihak aspiratornya dan ketika di survey ke lokasi ternyata system drainasenya masih berfungsi dengan baik, sehingga dari 65 lokasi hanya dikerjakan 60 lokasi. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi capaian kinerja indikator sasaran ini sehingga tidak bisa mencapai target maksimalnya yaitu di 87,73%., apabila dibandingkan capaian kinerjanya dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 55,74% maka capaian tahun 2023 cenderung naik. Kenaikan capaian kinerja ini bisa dikatakan suatu keberhasilan pada indicator sasaran tersebut, hal ini disebabkan karena perencanaan dan pengelolaan kegiatan yag baik serta SDM yang memiliki kompetensi dan kerjasama yang baik dengan stakeholder. Sedangkan faktor penghambat lainnya pada kinerja indicator sasaran ini yaitu karena pengesahan perubahan anggaran kegiatan yang mendekati akhir tahun serta target lokasi kegiatan yang awalnya 8 lokasi menjadi 35 lokasi. Solusi kedepannya untuk perubahan anggaran kegiatan yang tidak mungkin terlaksana di tahun berjalan tidak harus merubah target, jadi hanya anggaran saja yang berubah.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan sebagai organisasi perangkat daerah dalam urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman disajikan dalam tabel berikut ini:

| Tabel 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pencapaian Kinerja Pelayanan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kabupaten Pamekasan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Indikator | SPM/standar nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |  |  |  | Realisasi Capaian |  | Proyeksi |  | Catatan Analisis |
|  |  |  |  | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2022 | Tahun 2023 (TRW 1-4) | Tahun 2023 | Tahun 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota | Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | 97,37% | 97,57% | 97,77% | 98,14% | 92,43% | 94,79% | 97,77% | 98,14% | Capaian cakupan ketersediaan rumah layak huni meningkat dari tahun sebelumnya hal ini disebabkan penetapan target yang sesuai SK Penerima Bantuan Bagi Korban Bencana meskipun ada beberapa CPB yang mundur |
| No. | Indikator | SPM/standar nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |  |  |  | Realisasi Capaian |  | Proyeksi |  | Catatan Analisis |
|  |  |  |  | Tahun2021 | Tahun2022 | Tahun2023 | Tahun 2024 | Tahun 2022 | Tahun 2023 (TRW-1-4) | Tahun 2023 | Tahun 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota | Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni |  |  |  |  |  | 0% |  |  | Capaian indikator kegiatan ini nol atau bisa dikatakan tidak terlaksana karena tidak adanya program relokasi oleh Pemerintah Daerah. |
| 2 | Prosentase Tertib penyelenggaraan bangunan gedung |  | Rasio kepatuhan IMB kab/ kota | 67,83% | 78,94% | 90,06% | 33,33% | 95,35% | 105,37% | 90,06% | 33,33% | Capaian rasio kepatuhan IMB setiap tahunnya meningkat bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan antusisa pemohon yang tinggi dalam mengurus PBG/SLF |
| No. | Indikator | SPM/standar nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |  |  |  | Realisasi Capaian |  | Proyeksi |  | Catatan Analisis |
|  |  |  |  | Tahun2021 | Tahun2022 | Tahun2023 | Tahun 2024 | Tahun 2022 | Tahun 2023 (TRW-1-4) | Tahun 2023 | Tahun 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | Prosentase Pemenuhan Bangunan Gedung Pemerintah yang Berkualitas / Laik Fungsi |  | Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi | 20% | 60% | 80% | 33,33% | 56,40% | 56,43% | 80% | 33% | Capaian rasio bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi juga meningkat karena jumlah gedung pemerintah dan sarpras yang dibangun juga meningkat |
| 4 | Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh |  | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani | 63,03% | 42,02% | 21,01% | 100,00% | 30,23% | 19,97% | 21,01% | 100% | Capaian penurunan luasan kawasan kumuh setiap tahunnya semakin berkurang kekumuhannya hal ini karena pembangunan infrastruktur jalan lingkungan di kawasan strategis semakin meningkat jumlahnya |
| No. | Indikator | SPM/standar nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |  |  |  | Realisasi Capaian |  | Proyeksi |  | Catatan Analisis |
|  |  |  |  | Tahun2021 | Tahun2022 | Tahun2023 | Tahun 2024 | Tahun 2022 | Tahun 2023 (TRW-1-4) | Tahun 2023 | Tahun 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | Proporsi Rumah Tangga ( RT ) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di perkotaan dan perdesaan | Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari | Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari | 55,53% | 56,53% | 57,53% | 58,53% | 43,97% | 48,31% | 57,53% | 58,53% | Capaian akses air minum layak bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan meningkat setiap tahunnya. Ketersediaan sumber air bersih di lokasi kegiatan dan anggaran yang memadai menjadi factor meningkatnya capaian kinerja di bidang air minum |
| No. | Indikator | SPM/standar nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |  |  |  | Realisasi Capaian |  | Proyeksi |  | Catatan Analisis |
|  |  |  |  | Tahun2021 | Tahun2022 | Tahun2023 | Tahun 2024 | Tahun 2022 | Tahun 2023 (TRW-1-4) | Tahun 2023 | Tahun 2024 |  |
| 6 | Proporsi Rumah Tangga ( RT ) dengan akses berkelanjutan terhadap Sanitasi layak di perkotaan dan perdesaan | Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik | Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik | 65,65% | 66,65% | 67,65% | 68,65% | 37,15% | 59,35% | 67,65% | 68,65% | Capaian akses sanitasi yang layak bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan meningkat cukup lumayan dari tahun sebelumnya, hal ini karena pada tahun 2023 tidak ada perubahan anggaran sehingga penetapan target kinerjanya masih sama dengan DPA awal sehingga capaian kinerjanya bisa optimal |

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menghadapi isu penting sebagai berikut:

- Akses prasarana sarana utilitas (PSU) permukiman seiring dengan pengembangan kawasan permukiman masih belum terintegrasi;

- Memastikan pelayanan infrastruktur permukiman dalam kondisi layak dan baik;

3. 	Pentingnya penyusunan data base sarana prasarana utilitas umum, untuk perencanaan pembangunan kawasan permukiman;

4. 	Pentingnya segera penetapan ruas jalan lingkungan yang menjadi kewenangan Bidang Kawasan Permukiman untuk menghindari tumpang tindih penanganan jalan lingkungan dengan pemerintah desa;

5.	Masih banyaknya rumah yang tidak memenuhi stándar kelayakan hidup sehingga diperlukan rehabilitasi/perbaikan atau pembangunan rumah baru untuk mengatasi isu permasalahan ini;

6. 	Tingginya tingkat kemiskinan di beberapa wilayah Kabupaten Pamekasan mempengaruhi akses masyarakat terhadap perumahan yang layak huni;

7. 	Memastikan fasilitas umum sarana sanitasi dan pemetaan sumber air baru dalam kondisi baik;

8.	Kebijakan dan Regulasi yang tidak konsisten dapat menjadi hambatan terhadap proses pembangunan perumahan sehingga diperlukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan adanya kebijakan yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan;

2.3.1	Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan  Permukiman Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan sebagai berikut :

- Ketersediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

2.	Pemberian rekomendasi untuk menerbitkan  PBG Online dan SLF.

3.	Pemenuhan kebutuhan pokok air bersih terhadap rumah tangga di kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan.

4.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

- Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur di kawasan strategis di kawasan permukiman kumuh.

- Penyediaaan pelatihan tenaga terampil konstruksi untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas penyedia jasa konstruksi.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  Kabupaten Pamekasan difokuskan pada pelayanan perbaikan rumah tidak layak huni, pengembangan dan pengelolaan SPAM, dan pengolahan air limbah domestik yang dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dasar perumahan dan kawasan permukiman, mengurangi luasan kawasan permukiman kumuh dan mencegah stunting di kawasan perdesaan.

2.3.2	Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan 	Tugas dan Fungsi Perangkat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Beberapa permasalahan dan hambatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman   Kabupaten Pamekasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain:

- Terbatasnya lahan yang tersedia untuk lokasi pembangunan perumahan dan pemukiman.

- Lokasi kegiatan yang masih belum jelas dan cenderung berubah-ubah baik lokasi maupun anggarannya.

- Adanya refokusing anggaran di awal tahun membuat sistem perencanaan di SIPD juga berubah sehingga menyebabkan kegiatan fisik belum bisa dilaksanakan.

- Perubahan nama penerima bantuan perbaikan RTLH dikarenakan ada yang menolak untuk swadaya dengan alasan tidak ada biaya dan ada juga yang sudah meninggal

2.3.3	Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Daerah, terhadap Capaian Program Nasional

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan  Tahun 2018–2024, ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Pamekasan yaitu “Pamekasan Sejahtera dari Bawah, Merata dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama” Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien disusunlah misi Kabupaten Pamekasan, yaitu:

| MISI I | Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia |
| --- | --- |
| MISI 2 | Perekonomian Inklusif yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri, Perdagangan dan Sektor Potensial Lainnya. |
| MISI 3 | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. |
| MISI 4 | Pemenuhan Kualitas Infrastruktur dasar yang Merata dan Berkelanjutan |
| MISI 5 | Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai-nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera. |

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman   Kabupaten Pamekasan, sebagai garda depan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman memberikan kemudahan dalam rangka mendukung misi ke-4 Kabupaten Pamekasan yaitu: Pemenuhan Kualitas Infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan. Indikator sasaran RPD yang juga menjadi indikator tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yaitu Indeks Pembangunan Infrastruktur mendukung capaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur terutama di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

2.3.4 	Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Dalam meningkatkan pelayanan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan terdapat tantangan dan peluang. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain:

a.	Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni serta Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman.

b.	Masih kurangnya tenaga terampil dan tenaga ahli di bidang konstruksi,

- Ketidakmampuan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah yang layak huni dan terjangkau serta memenuhi standar lingkungan permukiman yang sehat dan aman di sekitar lokasi tempat bekerja

- Memperkuat para pelaku usaha konstruksi kecil dan menengah antara lain karena lemahnya penguasaan teknologi dan akses permodalan Badan Usaha Jasa Konstruksi.

- Pembangunan prasarana air minum berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah penduduk di perdesaan maupun perkotaan.

- Meningkatkan pemanfaatan penataan kawasan secara optimal dalam peningkatan daya dukung wilayah dan pengembangan kawasan.

- Meningkatkan pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis seiring dengan kesadaran masyarakat akan aspek kesehatan.

- Meningkatkan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan masyarakat terutama di perdesaan

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

a.	Meningkatkan kepedulian dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan perumahan dan pemukiman

b. 	Mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus dan APBD yang mendukung program prioritas Bupati Kabupaten Pamekasan

c.	Meningkatkan koordinasi dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman

d.	Tersedianya pelatihan mengenai teknologi informasi yang mendukung peran serta kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan

e.	Tingginya tingkat kebutuhan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman, mengharuskan peningkatan kualitas perencanaan, penyusunan program dan kebijakan, pemutakhiran data , evaluasi kinerja, serta pengalokasian anggaran yang optimal.

2.3.5	Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan  Kegiatan Prioritas Tahun 2025

Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  dalam pelaksanan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

- Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis.

- Meningkatkan kualitas penataan bangunan gedung serta lingkungannya.

- Menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil konstruksi dalam rangka pengembangan kompetensi di bidang jasa konstruksi.

- Memberdayakan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan pembangunan perumahan yang sinergis, efektif dan efisien.

- Meningkatkan pembangunan perumahan bagi MBR dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh.

- Meningkatkan  prasarana sarana dan utilitas umum di lingkungan perumahan.

- Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum di kawasan perdesaan dan perkotaan.

- Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dan air limbah domestic terpusat skala permukiman.

2.4 	Review terhadap Rancangan Awal  RKPD

Renja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025. Rancangan awal RKPD Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Urusan wajib  Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari 3 program,  4 kegiatan dan 20 sub kegiatan, Urusan Pilihan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman terdiri dari 21 program, 35 kegiatan dan 99 sub kegiatan. Serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri dari 1 Program, 7 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan, sebagai pendukung untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran. Secara lebih jelas, rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025                                                                                                                       Kabupaten Pamekasan

| Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lembar…… | dari….. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Rancangan Awal RKPD |  |  |  |  | Hasil Analisis Kebutuhan |  |  |  |  |  |  |  | Catatan Penting |
|  | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja |  | Target Capaian |  | Kebutuhan Dana |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Rp. 000) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM | Kabupaten Pamekasan | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota | 67,09% | Rp46.257.794.150 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM | Kabupaten Pamekasan | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota |  | 67,09% |  | Rp46.257.794.150 |  |  |
| 1.03.03.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam daerah Kabupaten/ Kota | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum yang dikelola dan dikembangkan | 8 SPAM | Rp46.257.794.150 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam daerah Kabupaten/ Kota | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum yang dikelola dan dikembangkan |  | 8 SPAM |  | Rp46.257.794.150 |  |  |
| 1.03.03.2.01.0025 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun | 3 Dokumen | Rp300.000.000 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun |  | 3 Dokumen |  | Rp300.000.000 |  |  |
| 1.03.03.2.01.0028 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kabupaten Pamekasan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun | 12 Liter/Detik | Rp34.952.484.250 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kabupaten Pamekasan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun |  | 12 Liter/Detik |  | Rp34.952.484.250 |  |  |
| 1.03.03.2.01.0026 | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kabupaten Pamekasan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan | 10 Liter/Detik | Rp3.874.197.000 | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kabupaten Pamekasan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan |  | 10 Liter/Detik |  | Rp3.874.197.000 |  |  |
| 1.03.03.2.01.0032 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 970 SR | Rp5.102.978.000 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan |  | 970 SR |  | Rp5.102.978.000 |  |  |
| 1.03.03.2.01.0031 | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi | 9 Unit | Rp1.067.724.000 | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi |  | 9 Unit |  | Rp1.067.724.000 |  |  |
| 1.03.03.2.01.0024 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 5 Kelompok Masyarakat | Rp860.410.900 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) |  | 5 Kelompok Masyarakat |  | Rp860.410.900 |  |  |
| 1.03.03.2.01.0030 | Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama | 1 Unit | Rp100.000.000 | Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama |  | 1 Unit |  | Rp100.000.000 |  |  |
| 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Kabupaten Pamekasan | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | 95,22% | Rp12.767.100.700 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Kabupaten Pamekasan | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik |  | 95,22% |  | Rp12.767.100.700 |  |  |
| 1.03.05.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik yang dikelola dan dikembangkan | 13 SPALD | Rp12.767.100.700 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik yang dikelola dan dikembangkan |  | 13 SPALD |  | Rp12.767.100.700 |  |  |
| 1.03.05.2.01.0041 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun | 1 Dokumen | Rp250.000.000 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun |  | 1 Dokumen |  | Rp250.000.000 |  |  |
| 1.03.05.2.01.0027 | Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi | 15 Rumah Tangga | Rp890.033.700 | Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi |  | 15 Rumah Tangga |  | Rp890.033.700 |  |  |
| 1.03.05.2.01.0040 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | 35 Orang | Rp100.000.000 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) |  | 35 Orang |  | Rp100.000.000 |  |  |
| 1.03.05.2.01.0034 | Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | 17 Kelompok | Rp100.000.000 | Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) |  | 17 Kelompok |  | Rp100.000.000 |  |  |
| 1.03.05.2.01.0035 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya | 13 Orang | Rp100.000.000 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya |  | 13 Orang |  | Rp100.000.000 |  |  |
| 1.03.05.2.01.0038 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara | 2 Unit | Rp100.000.000 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara |  | 2 Unit |  | Rp100.000.000 |  |  |
| 1.03.05.2.01.0029 | Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi | 1 Dokumen | Rp200.000.000 | Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi |  | 1 Dokumen |  | Rp200.000.000 |  |  |
| 1.03.05.2.01.0023 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat | Kabupaten Pamekasan | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun | 850 Rumah Tangga | Rp10.627.067.000 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat | Kabupaten Pamekasan | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun |  | 850 Rumah Tangga |  | Rp10.627.067.000 |  |  |
| 1.03.05.2.01.0037 | Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan | 1 Unit | Rp300.000.000 | Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan |  | 1 Unit |  | Rp300.000.000 |  |  |
| 1.03.05.2.01.0033 | Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja | 40 Rumah Tangga | Rp100.000.000 | Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja |  | 40 Rumah Tangga |  | Rp100.000.000 |  |  |
| 1.03.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Kabupaten Pamekasan | Luasan genangan air wilayah perkotaan | 249,87 Ha | Rp1.867.944.300 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Kabupaten Pamekasan | Luasan genangan air wilayah perkotaan |  | 249,87 Ha |  | Rp1.867.944.300 |  |  |
| 1.03.06.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang dikelola dan dikembangkan | 2 Sistem Drainase | Rp1.867.944.300 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang dikelola dan dikembangkan |  | 2 Sistem Drainase |  | Rp1.867.944.300 |  |  |
| 1.03.06.2.01.0012 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Kabupaten Pamekasan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | 554 M | Rp1.292.944.300 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Kabupaten Pamekasan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun |  | 554 M |  | Rp1.292.944.300 |  |  |
| 1.03.06.2.01.0020 | Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan | Kabupaten Pamekasan | Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi | 380 M | Rp475.000.000 | Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan | Kabupaten Pamekasan | Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi |  | 380 M |  | Rp475.000.000 |  |  |
| 1.03.06.2.01.0023 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun | 1 Dokumen | Rp100.000.000 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun |  | 1 Dokumen |  | Rp100.000.000 |  |  |
| 1.03.08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Kabupaten Pamekasan | Rasio kepatuhan IMB/PBG kab/ kota | 33,33% | Rp5.761.205.661 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Kabupaten Pamekasan | Rasio kepatuhan IMB/PBG kab/ kota |  | 33,33% |  | Rp5.200.000.000 |  |  |
| 1.03.08.2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Koordinasi Bangunan Gedung yang Diselenggarakan | 2 Penyelenggaraan | Rp5.761.205.661 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Koordinasi Bangunan Gedung yang Diselenggarakan |  | 2 Penyelenggaraan |  | Rp5.200.000.000 |  |  |
| 1.03.08.2.01.0023 | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | 200 Dokumen | Rp300.000.000 | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG |  | 200 Dokumen |  | Rp200.000.000 |  |  |
| 1.03.08.2.01.0021 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 3 Dokumen | Rp5.461.205.661 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota |  | 3 Dokumen |  | Rp5.000.000.000 |  |  |
| 1.03.09 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Kabupaten Pamekasan | Persentase Bangunan gedung pada Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya kondisi baik | 33,33% | Rp2.000.000.000 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Kabupaten Pamekasan | Persentase Bangunan gedung pada Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya kondisi baik |  | 33,33% |  | Rp52.446.000.000 |  |  |
| 1.03.09.2.01 | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang diselenggarakan | 1 Penataan Bangunan | Rp2.000.000.000 | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang diselenggarakan |  | 1 Penataan Bangunan |  | Rp52.446.000.000 |  |  |
| 1.03.09.2.01.0008 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata | 1 Kawasan | Rp2.000.000.000 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata |  | 295 Kawasan |  | Rp52.446.000.000 |  |  |
| 1.03.11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Kabupaten Pamekasan | Rasio tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi | 92,16% | Rp200.000.000 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Kabupaten Pamekasan | Rasio tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi |  | 92,16% |  | Rp200.000.000 |  |  |
|  |  | Kabupaten Pamekasan | Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi | 1 | Rp200.000.000 |  | Kabupaten Pamekasan | Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi |  | 1 |  | Rp200.000.000 |  |  |
| 1.03.11.2.01 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang diselenggarakan | 2 Penyelenggaraan | Rp200.000.000 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang diselenggarakan |  | 2 Penyelenggaraan |  | Rp200.000.000 |  |  |
| 1.03.11.2.01.0016 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih | 200 Orang | Rp100.000.000 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih |  | 200 Orang |  | Rp100.000.000 |  |  |
| 1.03.11.2.01.0010 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi | 200 Orang | Rp100.000.000 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi |  | 200 Orang |  | Rp100.000.000 |  |  |
| 1.03.11.2.04 | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Kabupaten Pamekasan | Prosentase badan usaha jasa konstruksi yang diawasi | 71,14% | Rp200.000.000 | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Kabupaten Pamekasan | Prosentase badan usaha jasa konstruksi yang diawasi |  | 71,14% |  | Rp200.000.000 |  |  |
| 1.03.11.2.04.0008 | Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi | Kabupaten Pamekasan | Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun | 1 Dokumen | Rp25.000.000 | Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi | Kabupaten Pamekasan | Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun |  | 1 Dokumen |  | Rp25.000.000 |  |  |
| 1.03.11.2.04.0006 | Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk | 100 Lembaga | Rp100.000.000 | Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk |  | 100 Lembaga |  | Rp100.000.000 |  |  |
| 1.03.11.2.04.0004 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan | 100 Paket Pekerjaan | Rp75.000.000 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan |  | 100 Paket Pekerjaan |  | Rp75.000.000 |  |  |
| 1.04.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kabupaten Pamekasan | Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas | 100% | Rp225.800.000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kabupaten Pamekasan | Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas |  | 100% |  | Rp225.800.000 |  |  |
| 1.04.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kabupaten Pamekasan | Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas | 4 Perencanaan | Rp225.800.000 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kabupaten Pamekasan | Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas |  | 4 Perencanaan |  | Rp225.800.000 |  |  |
| 1.04.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | Rp200.000.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |  | 3 Dokumen |  | Rp200.000.000 |  |  |
| 1.04.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 74 Dokumen | Rp5.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |  | 74 Dokumen |  | Rp5.000.000 |  |  |
| 1.04.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 23 Dokumen | Rp4.800.000 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD |  | 23 Dokumen |  | Rp4.800.000 |  |  |
| 1.04.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan | Rp16.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  | 3 Laporan |  | Rp16.000.000 |  |  |
| 1.04.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kabupaten Pamekasan | Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik | 100% | Rp3.372.985.253 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kabupaten Pamekasan | Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik |  | 100% |  | Rp3.372.985.253 |  |  |
| 1.04.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kabupaten Pamekasan | Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik | 1 Unit Kerja | Rp3.372.985.253 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kabupaten Pamekasan | Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik |  | 1 Unit Kerja |  | Rp3.372.985.253 |  |  |
| 1.04.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 33 ORANG/BULAN | Rp3.372.985.253 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN |  | 33 ORANG/BULAN |  | Rp3.372.985.253 |  |  |
| 1.04.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kabupaten Pamekasan | Persentase peningkatan kompetansi aparatur | 80% | Rp80.000.000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kabupaten Pamekasan | Persentase peningkatan kompetansi aparatur |  | 80% |  | Rp80.000.000 |  |  |
| 1.04.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kabupaten Pamekasan | Jumlah ASN yang terfasilitasi | 60 ORANG | Rp80.000.000 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kabupaten Pamekasan | Jumlah ASN yang terfasilitasi |  | 60 ORANG |  | Rp80.000.000 |  |  |
| 1.04.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 60 Paket | Rp1.000.000 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan |  | 60 Paket |  | Rp1.000.000 |  |  |
| 1.04.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 60 ORANG | Rp79.000.000 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |  | 60 ORANG |  | Rp79.000.000 |  |  |
| 1.04.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kabupaten Pamekasan | Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi | 100% | Rp1.310.011.940 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kabupaten Pamekasan | Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi |  | 100% |  | Rp1.310.011.940 |  |  |
| 1.04.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kabupaten Pamekasan | Jumlah sarana yang layak fungsi | 5 Sarana | Rp256.111.940 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kabupaten Pamekasan | Jumlah sarana yang layak fungsi |  | 5 Sarana |  | Rp256.111.940 |  |  |
| 1.04.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | Rp5.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |  | 12 Paket |  | Rp5.000.000 |  |  |
| 1.04.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 72 Paket | Rp40.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |  | 72 Paket |  | Rp40.000.000 |  |  |
| 1.04.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 89 Paket | Rp21.111.940 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan |  | 89 Paket |  | Rp21.111.940 |  |  |
| 1.04.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 7 Paket | Rp40.000.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan |  | 7 Paket |  | Rp40.000.000 |  |  |
| 1.04.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 80 Laporan | Rp150.000.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  | 80 Laporan |  | Rp150.000.000 |  |  |
| 1.04.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kabupaten Pamekasan | Jumlah prasarana yang layak fungsi | 3 Prasarana | Rp100.000.000 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kabupaten Pamekasan | Jumlah prasarana yang layak fungsi |  | 3 Prasarana |  | Rp100.000.000 |  |  |
| 1.04.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 27 Unit | Rp100.000.000 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |  | 27 Unit |  | Rp100.000.000 |  |  |
| 1.04.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kabupaten Pamekasan | Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan | 3 Jasa Penunjang | Rp708.900.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kabupaten Pamekasan | Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan |  | 3 Jasa Penunjang |  | Rp708.900.000 |  |  |
| 1.04.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 Laporan | Rp7.000.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat |  | 2 Laporan |  | Rp7.000.000 |  |  |
| 1.04.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 217 Laporan | Rp78.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |  | 217 Laporan |  | Rp78.000.000 |  |  |
| 1.04.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 30 Laporan | Rp623.900.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan |  | 30 Laporan |  | Rp623.900.000 |  |  |
| 1.04.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kabupaten Pamekasan | Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah | 3 Pemeliharaan | Rp245.000.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kabupaten Pamekasan | Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah |  | 3 Pemeliharaan |  | Rp245.000.000 |  |  |
| 1.04.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit | Rp125.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |  | 5 Unit |  | Rp125.000.000 |  |  |
| 1.04.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 100 Unit | Rp20.000.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara |  | 100 Unit |  | Rp20.000.000 |  |  |
| 1.04.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi | 19 Unit | Rp100.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi |  | 19 Unit |  | Rp100.000.000 |  |  |
| 1.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Kabupaten Pamekasan | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota | 22,22% | Rp1.225.000.000 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Kabupaten Pamekasan | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota |  | 22,22% |  | Rp1.275.000.000 |  |  |
|  |  | Kabupaten Pamekasan | Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota | 22,22% | Rp50.000.000 |  | Kabupaten Pamekasan | Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota |  | 0,00% |  | Rp0 |  |  |
| 1.04.02.2.03 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Kabupaten Pamekasan | Prosentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang diselenggarakan | 22,22% | Rp1.225.000.000 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Kabupaten Pamekasan | Prosentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang diselenggarakan |  | 22,22% |  | Rp1.225.000.000 |  |  |
| 1.04.02.2.03.0001 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi | 50 Unit Rumah | Rp875.000.000 | 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi |  | 50 Unit Rumah |  | Rp875.000.000 |  |  |
| 1.04.02.2.03.0004 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun | 20 Unit Rumah | Rp350.000.000 | 1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun |  | 20 Unit Rumah |  | Rp350.000.000 |  |  |
| 1.04.02.2.06 | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Kabupaten Pamekasan | Persentase izin pembangunan dan pengembangan perumahan yang diterbitkan | 33,33% | Rp50.000.000 | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Kabupaten Pamekasan | Persentase izin pembangunan dan pengembangan perumahan yang diterbitkan |  | 33,33% |  | Rp50.000.000 |  |  |
| 1.04.02.2.06.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik | 1 Dokumen | Rp50.000.000 | 1.04.02.2.06.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik |  | 1 Dokumen |  | Rp50.000.000 |  |  |
| 1.04.03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Kabupaten Pamekasan | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kab/ Kota yang ditangani | 100% | Rp1.379.000.000 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Kabupaten Pamekasan | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kab/ Kota yang ditangani |  | 100% |  | Rp1.279.000.000 |  |  |
| 1.04.03.2.01 | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | Kabupaten Pamekasan | Prosentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan | 33% | Rp0 | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | Kabupaten Pamekasan | Prosentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan |  | 33% |  | Rp50.000.000 |  |  |
| 1.04.03.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik | 1 Dokumen | Rp0 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik |  | 1 Dokumen |  | Rp50.000.000 |  |  |
| 1.04.03.2.02 | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya | 1 Penataan | Rp1.000.000.000 | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya |  | 1 Penataan |  | Rp1.000.000.000 |  |  |
| 1.04.03.2.02.0008 | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi | 5 Dokumen | Rp1.000.000.000 | 1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi |  | 5 Dokumen |  | Rp1.000.000.000 |  |  |
| 1.04.03.2.03 | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditingkatkan kualitasnya | 1 Peningkatan Kualitas | Rp229.000.000 | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditingkatkan kualitasnya |  | 1 Peningkatan Kualitas |  | Rp229.000.000 |  |  |
| 1.04.03.2.03.01 | Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Rencana Tapak (Site Plan ) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh | 0 Dokumen | Rp0 |  |  | Jumlah Rencana Tapak (Site Plan ) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh |  | 0 Dokumen |  | Rp0 |  |  |
| 1.04.03.2.03.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | 3 Laporan | Rp229.000.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh |  | 3 Laporan |  | Rp229.000.000 |  |  |
| 1.04.04 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Kabupaten Pamekasan | Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) | 2,42% | Rp4.000.000.000 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Kabupaten Pamekasan | Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) |  | 2,42% |  | Rp4.000.000.000 |  |  |
| 1.04.04.2.01 | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Pamekasan | Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan pencegahan | 1 Perbaikan RTLH | Rp4.000.000.000 | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Pamekasan | Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan pencegahan |  | 1 Perbaikan RTLH |  | Rp4.000.000.000 |  |  |
| 1.04.04.2.01.0001 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | 228 Unit Rumah | Rp4.000.000.000 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki |  | 228 Unit Rumah |  | Rp4.000.000.000 |  |  |
| 1.04.05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Kabupaten Pamekasan | Persentase Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) | 16,67% | Rp100.000.000 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Kabupaten Pamekasan | Persentase Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) |  | 16,67% |  | Rp100.000.000 |  |  |
| 1.04.05.2.01 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Kabupaten Pamekasan | Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU | 33,33% | Rp100.000.000 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Kabupaten Pamekasan | Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU |  | 33,33% |  | Rp100.000.000 |  |  |
| 1.04.05.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | 2 Laporan | Rp100.000.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan |  | 2 Laporan |  | Rp100.000.000 |  |  |
| 2.10.5 | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | Kabupaten Pamekasan | Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah | 33,33% | Rp2.000.000.000 | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | Kabupaten Pamekasan | Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah |  | 33,33% |  | Rp2.000.000.000 |  |  |
| 2.10.5.2.01 | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Pamekasan | Jumlah ganti kerugian dan santunan tanah yang diselesaikan | 2 Laporan | Rp2.000.000.000 | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Pamekasan | Jumlah ganti kerugian dan santunan tanah yang diselesaikan |  | 2 Laporan |  | Rp2.000.000.000 |  |  |
| 2.10.05.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Rp2.000.000.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |  | 1 Dokumen |  | Rp2.000.000.000 |  |  |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman  Kabupaten Pamekasan sebagai unsur perencana pembangunan daerah melakukan penjaringan aspirasi masyarakat yaitu pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, sampai Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Regional dan Nasional tetap melakukan upaya dalam rangka pelaksanaan pentahapan proses perencanaan pembangunan. Di dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut dilakukan pengkajian usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dan berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan dengan tetap memperhatikan agenda prioritas pembangunan tahun 2025 yang tertuang di dalam RPJMD 2025-2029. Usulan dari pemangku kepentingan tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Usulan Program kegiatan masyarakat melalui Musrenbang mulai dari Musrenbang tingkat Kecamatan untuk tahun 2022 yang sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman  Kabupaten Pamekasan diakomodir dalam program dan  kegiatan Rencana Kerja sebagai berikut:

Tabel 2.6                                                                                                                                                                                                                   Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Pamekasan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan

| No | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/Volume | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kabupaten Pamekasan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun | 12 Liter/Detik | melakukan pengeboran air bersih, pembangunan tandon air, pembangunan hidran, perluasan sambungan pipa dan SR |
| 2 | Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi | 15 Rumah Tangga | Pembangunan MCK dan tangki septik komunal di lingkungan Pondok Pesantren |
| 3 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Kabupaten Pamekasan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | 554 Meter | Pembangunan saluran drainase lingkungan permukiman padat penduduk |
| No | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/Volume | Catatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | Kabupaten Pamekasan | Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata | 295 Kawasan | Pembangunan paving jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis |

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN 2020-2024 merupakan periode IV dari Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk mewujudkan visi “Indonesia 2045 Berdaulat, Adil, Makmur”. Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, sesuai dengan tema RPJMN IV “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur,melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing”. Dalam rancangan teknokratik, RPJMN 2025-2029 dijabarkan dalam 7 agenda pembangunan yaitu (1) memperkuat ketahanan ekonomiuntuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan danmenjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4)revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangung lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencanadan perubahan iklim; (7) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dankeamanandan transformasi pelayanan publik.

RPJMN 2020-2024 menargetkan Indikator pada setiap dinas. Target RPJMN ini menghadapi tantangan global yang belum kondusif, merupakan dampak dari bencana virus corona (Covid-19) pada awal Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021.

Dalam Penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2025 mengacu pada kebijakan Nasional, serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangaunan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berpedoman pada hasil penyelarasan/sinkronisasi prioritas pembangunan Pusat dan Provinsi Jawa Timur serta memperhatikan saran dan masukan dari peserta Forum Konsultasi Publik, maka prioritas pembangunan yang diprioritaskan sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.1                                                                                                                      Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Pamekasan

| No | Prioritas Nasional | Provinsi Jawa Timur | Kabupaten Pamekasan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan | Keterpaduan Pengembangan Wilayah | Perbaikan layanan infrastruktur dasar dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. |
| 2 | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar |  |  |
| 3 | Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja | Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi | Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Industri Kecil Menengah yang Berorientasi pada Penyerapan Pengangguran |
|  |  | Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa |  |
|  |  | Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui Integrasi Program Lintas Sektor (Cross Cuting Program) secara efektif dan tepat sasaran. |
| No | Prioritas Nasional | Provinsi Jawa Timur | Kabupaten Pamekasan |
|  |  | Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Perkebuna Berbasis Kerakyatan | Peningkatan produksi pertanian yang diimbangi dengan peningkatan nilai tambah (Value Added) petani. |
| 4 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan | Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan yang iorientasikan pada pembentukan manusia berakhlak, unggul dan berdayasaing serta penurunan AKI-AKB. |
| 5 | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis NilaiNilai kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas | Internalisasi Nilai-nilai toleransi dan harmonisasi serta edukasi mengenai regulasi yang mendukung ketertiban dan ketentraman masyarakat. |
| 6 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim | Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup |  |
| 7 | Memperkuat Stabilitas Polhunkam dan Transformasi Pelayanan Publik | Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi | Peningkatan SDM Aparatur dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Secara Merata. |

Berdasarkan tabel korelasi prioritas nasional, provinsi dan kabupaten diatas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan mendukung program prioritas di sektor infrastruktur yaitu perbaikan layanan infrastruktur dasar dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Berikut ini adalah program-program  nomenklatur Perangkat Daerah yang mendukung perbaikan layanan infrastruktur dasar yaitu :

- Program pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

- Program pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah.

- Program pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase.

- Program penataan bangunan gedung.

- Program penataan bangunan dan lingkungannya.

- Program pengembangan jasa konstruksi

- Program pengembangan perumahan.

- Program kawasan permukiman.

- Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh.

- Program peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

3.2  Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman  Kabupaten Pamekasan

Dalam Mendukung visi dan misi Bupati Kabupaten Pamekasan, tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2025 mengacu kepada misi yang terkait dengan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman masuk pada misi ke-4 yaitu, Pemenuhan Kualitas Infrastruktur dasar yang Merata dan Berkelanjutan Sedangkan, Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2                                                                                                                                                                                                                Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator | Formula Hitung | Target pada tahun 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman. |  | Indeks Pembangunan Infrastruktur Permukiman | (Jumlah Infrastruktur Permukiman yang dibangun / Jumlah Pembangunan Infrastruktur Permukiman ) x 100% | 85,70% |
|  |  | Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart | Prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung | (Jumlah Bangunan Gedung Yang Ber-IMB/ jumlah seluruh bangunan gedung) X 100% | 66,67% |
|  |  |  | Prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi | (∑ Gedung Penyelenggaraan Pemerintah yang Layak Fungsi / ∑ Gedung Penyelenggaraan Pemerintah) X 100% | 66,67% |
|  |  | Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang sehat | Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh | Jumlah luasan kumuh tahun (N -1) dikurangi jumlah luasan kumuh yang tertangani di Tahun N / Jumlah Luasan kumuh Tahun (n-1) dikali 100% | 80,00% |
|  |  |  | Cakupan ketersediaan rumah layak huni | - (Jumlah Rumah Layak Hun / Jumlah Seluruh Rumah Layak Huni) X 100% | 98,60% |
| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator | Formula Hitung | Target pada tahun 2025 |
|  |  |  | Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan | (Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi / Jumlah Penduduk Seluruhnya ) X 100 % | 59,53% |
|  |  |  | Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan | (Jumlah penduduk dengan akses terhadap sanitasi yang terlindungi / Jumlah Penduduk Seluruhnya ) X 100% | 69,65% |
|  |  | Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah | Nilai SAKIP | Penilaian SAKIP : Perencanaan Kinerja : 25% Pengukuran Kinerja : 25% Pelaporan Kinerja : 10% Evaluasi Kinerja : 20% Capaian Kinerja : 20% | A |

Sumber: IKU Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman  Kabupaten Pamekasan dalam mengimplementasikan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik dalam menyusun program dan kegiatan untuk tahun 2025 serta  merupakan perwujudan dari upaya untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan. Program  dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman  Kabupaten Pamekasan pada tahun 2025 dengan terbitnya Kepmendagri Nomor 1317 Tahun 2023 sebagai perubahan dari Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yaitu sebanyak 12 program, 22 kegiatan dan 56 sub kegiatan. Adapun program tersebut terdiri dari :

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

- Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyedia air minum

- Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah

- Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase

- Program penataan bangunan gedung

- Program penataan bangunan dan lingkungannya

- Program pengembangan jasa konstruksi

- Program pengembangan perumahan

- Program kawasan permukiman

- Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh

- Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)

- Program program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman  secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan                                                                                 Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Pamekasan
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

| Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) |  |  |  | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |  |
|  |  |  | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota | Kabupaten Pamekasan | 67,59% | Rp2.877.083.000 | APBD |  | 68,09% | Rp2.877.083.000 |
| 1.03.03.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum yang dikelola dan dikembangkan | Kabupaten Pamekasan | 8 SPAM | Rp2.877.083.000 | APBD |  | 8 SPAM | Rp2.877.083.000 |
| 1.03.03.2.01.0025 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun | Kabupaten Pamekasan | 1 Dokumen | Rp100.000.000 | APBD |  | 1 Dokumen | Rp100.000.000 |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) |  |  |  | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |  |
|  |  |  | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.03.03.2.01.0028 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun | Kabupaten Pamekasan | 1 Liter/Detik | Rp100.000.000 | APBD |  | 1 Liter/Detik | Rp100.000.000 |
| 1.03.03.2.01.0026 | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan | Kabupaten Pamekasan | 1 Liter/Detik | Rp100.000.000 | APBD |  | 1 Liter/Detik | Rp100.000.000 |
| 1.03.03.2.01.0032 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kabupaten Pamekasan | 425 SR | Rp2.377.083.000 | APBD |  | 425 SR | Rp2.377.083.000 |
| 1.03.03.2.01.0031 | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi | Kabupaten Pamekasan | 1 Unit | Rp100.000.000 | APBD |  | 1 Unit | Rp100.000.000 |
| 1.03.03.2.01.0024 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Kabupaten Pamekasan | 5 Orang | Rp50.000.000 | APBD |  | 5 Orang | Rp50.000.000 |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) |  |  |  | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |  |
|  |  |  | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.03.03.2.01.0030 | Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama | Kabupaten Pamekasan | 1 Unit | Rp50.000.000 | APBD |  | 1 Unit | Rp100.000.000 |
| 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic | Kabupaten Pamekasan | 95,22% | Rp11.171.102.000 | APBD |  | 95,78% | Rp14.050.000.000 |
| 1.03.05.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik yang dikelola dan dikembangkan | Kabupaten Pamekasan | 10 SPALD | Rp11.171.102.000 | APBD |  | 10 SPALD | Rp14.050.000.000 |
| 1.03.05.2.01.0041 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun | Kabupaten Pamekasan | 2 Dokumen | Rp100.000.000 | APBD |  | 2 Dokumen | Rp100.000.000 |
| 1.03.05.2.01.0027 | Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi | Kabupaten Pamekasan | 1 MA3/Hari | Rp100.000.000 | APBD |  | 1 MA3/Hari | Rp100.000.000 |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) |  |  |  | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |  |
|  |  |  | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.03.05.2.01.0040 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Kabupaten Pamekasan | 35 Orang | Rp50.000.000 | APBD |  | 35 Orang | Rp50.000.000 |
| 1.03.05.2.01.0034 | Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa | Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Kabupaten Pamekasan | 17 Desa | Rp50.000.000 | APBD |  | 17 Desa | Rp50.000.000 |
| 1.03.05.2.01.0035 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya | Kabupaten Pamekasan | 1 Penyelenggara | Rp50.000.000 | APBD |  | 1 Penyelenggara | Rp50.000.000 |
| 1.03.05.2.01.0038 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan dipelihara | Kabupaten Pamekasan | 1 Unit | Rp50.000.000 | APBD |  | 1 Unit | Rp50.000.000 |
| 1.03.05.2.01.0029 | Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi | Kabupaten Pamekasan | 1 Unit | Rp50.000.000 | APBD |  | 1 Unit | Rp50.000.000 |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) |  |  |  | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |  |
|  |  |  | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.03.05.2.01.0023 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun | Kabupaten Pamekasan | 221 MA3/Hari | Rp10.621.102.000 | APBN |  | 221 MA3/Hari | Rp10.621.102.000 |
| 1.03.05.2.01.0036 | Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) | Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun | Kabupaten Pamekasan | 1 MA3/Hari | Rp100.000.000 | APBD |  | 1 MA3/Hari | Rp100.000.000 |
| 1.03.05.2.01.0037 | Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja | Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan | Kabupaten Pamekasan | - | Rp0 | APBD |  | - | Rp0 |
| 1.03.05.2.01.0033 | Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja | Kabupaten Pamekasan | - | Rp0 | APBD |  | - | Rp0 |
| 1.03.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Luasan genangan air wilayah perkotaan | Kabupaten Pamekasan | 241,71 Ha | Rp250.000.000 | APBD |  | 232,64 Ha | Rp250.000.000 |
| 1.03.06.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang dikelola dan dikembangkan | Kabupaten Pamekasan | 2 Sistem Drainase | Rp250.000.000 | APBD |  | 2 Sistem Drainase | Rp250.000.000 |
| 1.03.06.2.01.0012 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | Kabupaten Pamekasan | 80 M | Rp100.000.000 | APBD |  | 80 M | Rp100.000.000 |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) |  |  |  | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |  |
|  |  |  | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.03.06.2.01.0020 | Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan | Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi | Kabupaten Pamekasan | 1 Sistem Drainase Lingkungan | Rp100.000.000 | APBD |  | 1 Sistem Drainase Lingkungan | Rp100.000.000 |
| 1.03.06.2.01.0023 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun | Kabupaten Pamekasan | 1 Dokumen | Rp50.000.000 | APBD |  | 1 Dokumen | Rp50.000.000 |
| 1.03.08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Rasio kepatuhan IMB/PBG kab/ kota | Kabupaten Pamekasan | 33,33% | Rp250.000.000 | APBD |  | 33,33% | Rp250.000.000 |
| 1.03.08.2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten /Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Jumlah Koordinasi Bangunan Gedung yang Diselenggarakan | Kabupaten Pamekasan | 2 Penyelenggaraan | Rp250.000.000 | APBD |  | 2 Penyelenggaraan | Rp250.000.000 |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) |  |  |  | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |  |
|  |  |  | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.03.08.2.01.0023 | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | Kabupaten Pamekasan | 200 Dokumen | Rp150.000.000 | APBD |  | 200 Dokumen | Rp150.000.000 |
| 1.03.08.2.01.0021 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Pamekasan | 3 Dokumen | Rp100.000.000 | APBD |  | 3 Dokumen | Rp100.000.000 |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) |  |  |  | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |  |
|  |  |  | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.03.09 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Persentase Bangunan gedung pada Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya kondisi baik | Kabupaten Pamekasan | 33,33% | Rp100.000.000 | APBD |  | 33,33% | Rp100.000.000 |
| 1.03.09.2.01 | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang diselenggarakan | Kabupaten Pamekasan | 1 Penataan Bangunan | Rp100.000.000 | APBD |  | 1 Penataan Bangunan | Rp100.000.000 |
| 1.03.09.2.01.0008 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata | Kabupaten Pamekasan | 1 Kawasan | Rp100.000.000 | APBD |  | 1 Kawasan | Rp100.000.000 |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) |  |  |  | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |  |
|  |  |  | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.03.11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Rasio tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi | Kabupaten Pamekasan | 94,8% | Rp200.000.000 | APBD |  | 96,33% | Rp200.000.000 |
|  |  | Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi | Kabupaten Pamekasan | 100,0% | Rp200.000.000 | APBD |  | 100,0% | Rp200.000.000 |
| 1.03.11.2.01 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang diselenggarakan | Kabupaten Pamekasan | 2 Penyelenggaraan | Rp200.000.000 | APBD |  | 2 Penyelenggaraan | Rp200.000.000 |
| 1.03.11.2.01.0016 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih | Kabupaten Pamekasan | 65 Orang | Rp100.000.000 | APBD |  | 65 Orang | Rp100.000.000 |
| 1.03.11.2.01.0010 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi | Kabupaten Pamekasan | 65 Orang | Rp100.000.000 | APBD |  | 65 Orang | Rp100.000.000 |
| 1.03.11.2.04 | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Prosentase badan usaha jasa konstruksi yang diawasi | Kabupaten Pamekasan | 85,14% | Rp200.000.000 | APBD |  | 99,14% | Rp200.000.000 |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) |  |  |  | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |  |
|  |  |  | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.03.11.2.04.0008 | Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi | Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun | Kabupaten Pamekasan | 1 Dokumen | Rp25.000.000 | APBD |  | 1 Dokumen | Rp25.000.000 |
| 1.03.11.2.04.0006 | Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk | Kabupaten Pamekasan | 100 Lembaga | Rp100.000.000 | APBD |  | 100 Lembaga | Rp100.000.000 |
| 1.03.11.2.04.0004 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan | Kabupaten Pamekasan | 100 Paket Pekerjaan | Rp75.000.000 | APBD |  | 100 Paket Pekerjaan | Rp75.000.000 |
| 1.04.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas | Kabupaten Pamekasan | 100,00% | Rp225.800.000 | APBD |  | 100,00% | Rp225.800.000 |
| 1.04.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas | Kabupaten Pamekasan | 4 Perencanaan | Rp225.800.000 | APBD |  | 4 Perencanaan | Rp225.800.000 |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) |  |  |  | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |  |
|  |  |  | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.04.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kabupaten Pamekasan | 3 Dokumen | Rp200.000.000 | APBD |  | 3 Dokumen | Rp200.000.000 |
| 1.04.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kabupaten Pamekasan | 56 Dokumen | Rp5.000.000 | APBD |  | 56 Dokumen | Rp5.000.000 |
| 1.04.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Kabupaten Pamekasan | 56 Dokumen | Rp4.800.000 | APBD |  | 56 Dokumen | Rp4.800.000 |
| 1.04.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kabupaten Pamekasan | 3 Laporan | Rp16.000.000 | APBD |  | 3 Laporan | Rp16.000.000 |
| 1.04.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik | Kabupaten Pamekasan | 100% | Rp3.763.222.190 | APBD |  | 100% | Rp3.763.222.190 |
| 1.04.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik | Kabupaten Pamekasan | 1 Unit Kerja | Rp3.763.222.190 | APBD |  | 1 Unit Kerja | Rp3.763.222.190 |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) |  |  |  | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |  |
|  |  |  | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.04.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Kabupaten Pamekasan | 33 ORANG/BULAN | Rp3.763.222.190 | APBD |  | 33 ORANG/BULAN | Rp3.763.222.190 |
| 1.04.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase peningkatan kompetansi aparatur | Kabupaten Pamekasan | 80% | Rp80.000.000 | APBD |  | 80% | Rp80.000.000 |
| 1.04.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah ASN yang terfasilitasi | Kabupaten Pamekasan | 60 ORANG | Rp80.000.000 | APBD |  | 60 ORANG | Rp80.000.000 |
| 1.04.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Kabupaten Pamekasan | - | Rp0 | APBD |  | - | Rp0 |
| 1.04.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Kabupaten Pamekasan | 60 ORANG | Rp80.000.000 | APBD |  | 60 ORANG | Rp80.000.000 |
| 1.04.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi | Kabupaten Pamekasan | 100,00% | Rp1.710.011.940 | APBD |  | 100,00% | Rp1.710.011.940 |
| 1.04.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah sarana yang layak fungsi | Kabupaten Pamekasan | 5 Sarana | Rp275.111.940 | APBD |  | 5 Sarana | Rp275.111.940 |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) |  |  |  | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |  |
|  |  |  | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.04.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Kabupaten Pamekasan | 12 Paket | Rp5.000.000 | APBD |  | 12 Paket | Rp5.000.000 |
| 1.04.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Kabupaten Pamekasan | 72 Paket | Rp40.000.000 | APBD |  | 72 Paket | Rp40.000.000 |
| 1.04.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Kabupaten Pamekasan | 89 Paket | Rp40.111.940 | APBD |  | 89 Paket | Rp40.111.940 |
| 1.04.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Kabupaten Pamekasan | 7 Paket | Rp40.000.000 | APBD |  | 7 Paket | Rp40.000.000 |
| 1.04.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kabupaten Pamekasan | 80 Laporan | Rp150.000.000 | APBD |  | 80 Laporan | Rp150.000.000 |
| 1.04.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah prasarana yang layak fungsi | Kabupaten Pamekasan | 1 Prasarana | Rp200.000.000 | APBD |  | 1 Prasarana | Rp200.000.000 |
| 1.04.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Kabupaten Pamekasan | 55 Unit | Rp200.000.000 | APBD |  | 55 Unit | Rp200.000.000 |
| 1.04.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan | Kabupaten Pamekasan | 3 Jasa Penunjang | Rp759.900.000 | APBD |  | 3 Jasa Penunjang | Rp759.900.000 |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) |  |  |  | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |  |
|  |  |  | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.04.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kabupaten Pamekasan | 2 Laporan | Rp17.000.000 | APBD |  | 2 Laporan | Rp17.000.000 |
| 1.04.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kabupaten Pamekasan | 217 Laporan | Rp119.000.000 | APBD |  | 217 Laporan | Rp119.000.000 |
| 1.04.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Kabupaten Pamekasan | 30 Laporan | Rp623.900.000 | APBD |  | 30 Laporan | Rp623.900.000 |
| 1.04.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah | Kabupaten Pamekasan | 3 Pemeliharaan | Rp475.000.000 | APBD |  | 3 Pemeliharaan | Rp475.000.000 |
| 1.04.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Kabupaten Pamekasan | 5 Unit | Rp175.000.000 | APBD |  | 5 Unit | Rp175.000.000 |
| 1.04.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Kabupaten Pamekasan | 100 Unit | Rp50.000.000 | APBD |  | 100 Unit | Rp50.000.000 |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) |  |  |  | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |  |
|  |  |  | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.04.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Kabupaten Pamekasan | 19 Unit | Rp250.000.000 | APBD |  | 19 Unit | Rp250.000.000 |
| 1.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota | Kabupaten Pamekasan | 33,33% | Rp350.000.000 | APBD |  | 33,33% | Rp350.000.000 |
|  |  | Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota | Kabupaten Pamekasan | 33,33% | Rp0 | APBD |  | 33,33% | Rp0 |
| 1.04.02.2.03 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Prosentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang diselenggarakan | Kabupaten Pamekasan | 55,55% | Rp350.000.000 | APBD |  | 55,55% | Rp350.000.000 |
| 1.04.02.2.03.0001 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi | Kabupaten Pamekasan | 20 Unit Rumah | Rp350.000.000 | APBD |  | 20 Unit Rumah | Rp350.000.000 |
| 1.04.02.2.03.0004 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun | Kabupaten Pamekasan | - | Rp0 | APBD |  | - | Rp0 |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) |  |  |  | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |  |
|  |  |  | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.04.02.2.06 | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Persentase izin pembangunan dan pengembangan perumahan yang diterbitkan | Kabupaten Pamekasan | 66,67% | Rp0 | APBD |  | 100,00% | Rp0 |
| 1.04.02.2.06.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik | Kabupaten Pamekasan | 0 Dokumen | Rp0 | APBD |  | 0 Dokumen | Rp0 |
| 1.04.03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kab/ Kota yang ditangani | Kabupaten Pamekasan | 20,00% | Rp150.000.000 | APBD |  | 40,00% | Rp150.000.000 |
| 1.04.03.2.01 | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | Prosentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan | Kabupaten Pamekasan | 66,67% | Rp50.000.000 | APBD |  | 100,00% | Rp50.000.000 |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) |  |  |  | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |  |
|  |  |  | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.04.03.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/ Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik | Kabupaten Pamekasan | 1 Dokumen | Rp50.000.000 | APBD |  | 1 Dokumen | Rp50.000.000 |
| 1.04.03.2.02 | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya | Kabupaten Pamekasan | 1 Penataan | Rp100.000.000 | APBD |  | 1 Penataan | Rp100.000.000 |
| 1.04.03.2.02.02 | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi | Kabupaten Pamekasan | 1 Dokumen | Rp100.000.000 | APBD |  | 1 Dokumen | Rp100.000.000 |
| 1.04.03.2.03 | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditingkatkan kualitasnya | Kabupaten Pamekasan | 1 Peningkatan Kualitas | Rp125.000.000 | APBD |  | 1 Peningkatan Kualitas | Rp125.000.000 |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) |  |  |  | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |  |
|  |  |  | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.04.03.2.03.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian | Kabupaten Pamekasan | 3 Laporan | Rp125.000.000 | APBD |  | 3 Laporan | Rp125.000.000 |
| 1.04.04 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) | Kabupaten Pamekasan | 2,42% | Rp4.000.000.000 | APBD |  | 1,06% | Rp4.000.000.000 |
| 1.04.04.2.01 | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan pencegahan | Kabupaten Pamekasan | 1 Perbaikan RTLH | Rp4.000.000.000 | APBD |  | 1 Perbaikan RTLH | Rp4.000.000.000 |
| 1.04.04.2.01.0001 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | Kabupaten Pamekasan | 228 Unit Rumah | Rp4.000.000.000 | APBD |  | 228 Unit Rumah | Rp4.000.000.000 |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) |  |  |  | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |  |
|  |  |  | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.04.05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Persentase Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) | Kabupaten Pamekasan | 16,67% | Rp100.000.000 | APBD |  | 27,78% | Rp100.000.000 |
| 1.04.05.2.01 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU | Kabupaten Pamekasan | 33,33% | Rp100.000.000 | APBD |  | 100,00% | Rp100.000.000 |
| 1.04.05.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Kabupaten Pamekasan | 2 Laporan | Rp100.000.000 | APBD |  | 2 Laporan | Rp100.000.000 |
| 2.10.5 | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah | Kabupaten Pamekasan | 66,67% | Rp100.000.000 | APBD |  | 100,00% | Rp100.000.000 |
| 2.10.5.2.01 | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah ganti kerugian dan santunan tanah yang diselesaikan | Kabupaten Pamekasan | 1 Koordinasi | Rp100.000.000 | APBD |  | 1 Koordinasi | Rp100.000.000 |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) |  |  |  | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |  |
|  |  |  | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.10.05.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Pamekasan | 1 Dokumen | Rp100.000.000 | APBD |  | 1 Dokumen | Rp100.000.000 |

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Setelah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)  maka disusunlah Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman  Kabupaten Pamekasan tahun 2024. Renja disusun untuk memudahkan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan pada tahun 2025. Renja ini dibuat sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman  Kabupaten Pamekasan tahun 2025.

Pendanaan program dan kegiatan didasarkan pada program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Tahun 2024 dan perkiraan Tahun 2026, maka ditetapkan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman  Kabupaten Pamekasan berdasarkan Indikator kerja dan sasaran kerja yang dijabarkan dalam pencapaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan berdasarkan pagu indikatif.

Berikut merupakan tabel yang menggambarkan rencana kerja dan pendanaan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman  Kabupaten Pamekasan pada tahun 2025 dan telah dijabarkan pula ke dalam target dan pagu indikatif per triwulan:

Tabel 4. 1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Triwulan I |  | Triwulan II |  | Triwulan III |  | Triwulan IV |  | Kinerja Renja 2025 (Tahun n) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1.04.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas | 23,91% | Rp54.000.000 | 26,57% | Rp60.000.000 | 25,69% | Rp58.000.000 | 23,83% | Rp53.800.000 | 100% | Rp225.800.000 |
| 1.04.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas | 4 Perencanaan | Rp54.000.000 | 4 Perencanaan | Rp60.000.000 | 4 Perencanaan | Rp58.000.000 | 4 Perencanaan | Rp53.800.000 | 4 Perencanaan | Rp225.800.000 |
| 1.04.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0 Dokumen | Rp50.000.000 | 2 Dokumen | Rp50.000.000 | 1 Dokumen | Rp50.000.000 | 0 Dokumen | Rp50.000.000 | 3 Dokumen | Rp200.000.000 |
| 1.04.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 53 Dokumen | Rp1.000.000 | 0 Dokumen | Rp2.000.000 | 0 Dokumen | Rp1.000.000 | 0 Dokumen | Rp1.000.000 | 53 Dokumen | Rp5.000.000 |
| 1.04.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 53 Dokumen | Rp1.000.000 | 0 Dokumen | Rp2.000.000 | 0 Dokumen | Rp1.000.000 | 0 Dokumen | Rp800.000 | 53 Dokumen | Rp4.800.000 |
| 1.04.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 0 Laporan | Rp2.000.000 | 3 Laporan | Rp6.000.000 | 0 Laporan | Rp6.000.000 | 0 Laporan | Rp2.000.000 | 3 Laporan | Rp16.000.000 |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Triwulan I |  | Triwulan II |  | Triwulan III |  | Triwulan IV |  | Kinerja Renja 2025 (Tahun n) |  |
|  |  |  | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1.04.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik | 19,21% | Rp722.782.554 | 32,01% | Rp1.204.637.590 | 19,21% | Rp722.782.554 | 19,21% | Rp722.782.554 | 100,00% | Rp3.763.222.190 |
| 1.04.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik | 1 Unit Kerja | Rp722.782.554 | 1 Unit Kerja | Rp1.204.637.590 | 1 Unit Kerja | Rp722.782.554 | 1 Unit Kerja | Rp722.782.554 | 1 Unit Kerja | Rp3.763.222.190 |
| 1.04.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 33 ORANG/BULAN | Rp722.782.554 | 33 ORANG/BULAN | Rp1.204.637.590 | 33 ORANG/BULAN | Rp722.782.554 | 33 ORANG/BULAN | Rp722.782.554 | 33 ORANG/BULAN | Rp3.763.222.190 |
| 1.04.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | Persentase peningkatan kompetansi aparatur | 19,75% | Rp19.750.000 | 20,75% | Rp20.750.000 | 19,75% | Rp19.750.000 | 19,75% | Rp19.750.000 | 80,00% | Rp80.000.000 |
| 1.04.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah ASN yang terfasilitasi | 15 Orang | Rp19.750.000 | 15 Orang | Rp19.750.000 | 15 Orang | Rp19.750.000 | 15 Orang | Rp19.750.000 | 60 ORANG | Rp80.000.000 |
| 1.04.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 18,74% | Rp320.386.194 | 28,78% | Rp492.108.582 | 23,47% | Rp401.408.582 | 22,50% | Rp384.708.582 | 100% | Rp1.710.011.940 |
| 1.04.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi | 5 Sarana | Rp42.511.194 | 5 Sarana | Rp82.533.582 | 5 Sarana | Rp76.833.582 | 5 Sarana | Rp61.833.582 | 5 Sarana | Rp275.111.940 |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Triwulan I |  | Triwulan II |  | Triwulan III |  | Triwulan IV |  | Kinerja Renja 2025 (Tahun n) |  |
|  |  |  | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1.04.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah sarana yang layak fungsi | 5 Sarana | Rp42.511.194 | 5 Sarana | Rp82.533.582 | 5 Sarana | Rp76.833.582 | 5 Sarana | Rp61.833.582 | 5 Sarana | Rp275.111.940 |
| 1.04.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 paket | Rp500.000 | 4 paket | Rp1.500.000 | 3 paket | Rp1.500.000 | 3 paket | Rp1.500.000 | 12 Paket | Rp5.000.000 |
| 1.04.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 8 paket | Rp4.000.000 | 22 paket | Rp12.000.000 | 22 paket | Rp12.000.000 | 20 paket | Rp12.000.000 | 72 Paket | Rp40.000.000 |
| 1.04.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 10 paket | Rp4.011.194 | 27 paket | Rp12.033.582 | 27 paket | Rp6.333.582 | 25 paket | Rp6.333.582 | 89 Paket | Rp40.111.940 |
| 1.04.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 paket | Rp4.000.000 | 2 paket | Rp12.000.000 | 2 paket | Rp12.000.000 | 2 paket | Rp12.000.000 | 7 Paket | Rp40.000.000 |
| 1.04.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 16 Laporan | Rp30.000.000 | 24 Laporan | Rp45.000.000 | 24 Laporan | Rp45.000.000 | 16 Laporan | Rp30.000.000 | 80 Laporan | Rp150.000.000 |
| 1.04.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah prasarana yang layak fungsi | 0 Prasarana | Rp0 | 1 Prasarana | Rp100.000.000 | 0 Prasarana | Rp0 | 0 Prasarana | Rp0 | 1 Prasarana | Rp200.000.000 |
| 1.04.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | - | Rp0 | 27 Unit | Rp100.000.000 | - | Rp0 | - | Rp0 | 55 Unit | Rp200.000.000 |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Triwulan I |  | Triwulan II |  | Triwulan III |  | Triwulan IV |  | Kinerja Renja 2025 (Tahun n) |  |
|  |  |  | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1.04.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan | 3 Jasa Penunjan g | Rp189.125.000 | 3 Jasa Penunjang | Rp190.825.000 | 3 Jasa Penunjang | Rp190.825.000 | 3 Jasa Penunjang | Rp189.125.000 | 3 Jasa Penunjang | Rp759.900.000 |
| 1.04.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 0 Laporan | Rp3.400.000 | 2 Laporan | Rp5.100.000 | 0 Laporan | Rp5.100.000 | 0 Laporan | Rp3.400.000 | 2 Laporan | Rp17.000.000 |
| 1.04.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 54 Laporan | Rp29.750.000 | 54 Laporan | Rp29.750.000 | 54 Laporan | Rp29.750.000 | 55 Laporan | Rp29.750.000 | 217 Laporan | Rp119.000.000 |
| 1.04.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 0 Laporan | Rp155.975.000 | 15 Laporan | Rp155.975.000 | 15 Laporan | Rp155.975.000 | 0 Laporan | Rp155.975.000 | 30 Laporan | Rp623.900.000 |
| 1.04.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah | 3 Pemeliharaan | Rp88.750.000 | 3 Pemeliharaan | Rp118.750.000 | 3 Pemeliharaan | Rp133.750.000 | 3 Pemeliharaan | Rp133.750.000 | 3 Pemeliharaan | Rp475.000.000 |
| 1.04.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit | Rp43.750.000 | 5 Unit | Rp43.750.000 | 5 Unit | Rp43.750.000 | 5 Unit | Rp43.750.000 | 5 Unit | Rp175.000.000 |
| 1.04.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 15 Unit | Rp7.500.000 | 25 Unit | Rp12.500.000 | 30 Unit | Rp15.000.000 | 30 Unit | Rp15.000.000 | 100 Unit | Rp50.000.000 |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Triwulan I |  | Triwulan II |  | Triwulan III |  | Triwulan IV |  | Kinerja Renja 2025 (Tahun n) |  |
|  |  |  | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1.04.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | Rp37.500.000 | 5 Unit | Rp62.500.000 | 6 Unit | Rp75.000.000 | 6 Unit | Rp75.000.000 | 19 Unit | Rp250.000.000 |
| 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota | 6,76% | Rp287.708.300 | 20,28% | Rp863.124.900 | 20,28% | Rp863.124.900 | 20,28% | Rp863.124.900 | 67,59% | Rp2.877.083.000 |
| 1.03.03.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum yang dikelola dan dikembangkan | 8 SPAM | Rp287.708.300 | 8 SPAM | Rp863.124.900 | 8 SPAM | Rp863.124.900 | 8 SPAM | Rp863.124.900 | 8 SPAM | Rp2.877.083.000 |
| 1.03.03.2.01.0025 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun | 0 Dokumen | Rp5.000.000 | 1 Dokumen | Rp40.000.000 | 1 Dokumen | Rp40.000.000 | 1 Dokumen | Rp15.000.000 | 3 Dokumen | Rp100.000.000 |
| 1.03.03.2.01.0028 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun | 0 | Rp5.000.000 | 0 | Rp40.000.000 | 1 Liter/Detik | Rp40.000.000 | 0 | Rp15.000.000 | 1 Liter/Detik | Rp100.000.000 |
| 1.03.03.2.01.0026 | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan | 0 | Rp5.000.000 | 0 | Rp40.000.000 | 1 Liter/Detik | Rp40.000.000 | 0 | Rp15.000.000 | 1 Liter/Detik | Rp100.000.000 |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Triwulan I |  | Triwulan II |  | Triwulan III |  | Triwulan IV |  | Kinerja Renja 2025 (Tahun n) |  |
|  |  |  | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1.03.03.2.01.0032 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 42 SR | Rp118.854.150 | 127 SR | Rp950.833.200 | 128 SR | Rp950.833.200 | 127 SR | Rp356.562.450 | 425 SR | Rp2.377.083.000 |
| 1.03.03.2.01.0031 | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi | 0 Unit | Rp5.000.000 | 1 Unit | Rp40.000.000 | 0 Unit | Rp40.000.000 | 0 Unit | Rp15.000.000 | 1 Unit | Rp100.000.000 |
| 1.03.03.2.01.0024 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 0 Orang | Rp2.500.000 | 0 Orang | Rp20.000.000 | 5 Orang | Rp20.000.000 | 0 Orang | Rp7.500.000 | 5 Orang | Rp50.000.000 |
| 1.03.03.2.01.0030 | Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama | 0 Unit | Rp5.000.000 | 0 Unit | Rp15.000.000 | 1 Unit | Rp25.000.000 | 0 Unit | Rp5.000.000 | 1 Unit | Rp50.000.000 |
| 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | 4,76% | Rp553.555.100 | 33,33% | Rp3.874.885.700 | 33,33% | Rp3.874.885.700 | 23,81% | Rp2.767.775.500 | 95,22% | Rp11.171.102.000 |
| 1.03.05.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik yang dikelola dan dikembangkan | 10 SPALD | Rp553.555.100 | 10 SPALD | Rp3.874.885.700 | 10 SPALD | Rp3.874.885.700 | 10 SPALD | Rp2.767.775.500 | 10 SPALD | Rp11.171.102.000 |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Triwulan I |  | Triwulan II |  | Triwulan III |  | Triwulan IV |  | Kinerja Renja 2025 (Tahun n) |  |
|  |  |  | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1.03.05.2.01.0041 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun | 0 Dokumen | Rp5.000.000 | 0 Dokumen | Rp35.000.000 | 1 Dokumen | Rp35.000.000 | 0 Dokumen | Rp25.000.000 | 3 Dokumen | Rp100.000.000 |
| 1.03.05.2.01.0027 | Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi | 0 MA3/Hari | Rp5.000.000 | 1 MA3/Hari | Rp35.000.000 | 0 MA3/Hari | Rp35.000.000 | 0 MA3/Hari | Rp25.000.000 | 1 MA3/Hari | Rp100.000.000 |
| 1.03.05.2.01.0040 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | 0 Orang | Rp2.500.000 | 35 Orang | Rp17.500.000 | 0 Orang | Rp17.500.000 | 0 Orang | Rp12.500.000 | 35 Orang | Rp50.000.000 |
| 1.03.05.2.01.0034 | Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa | Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | 8 Desa | Rp2.500.000 | 0 Desa | Rp17.500.000 | 9 Desa | Rp17.500.000 | 0 Desa | Rp12.500.000 | 17 Desa | Rp50.000.000 |
| 1.03.05.2.01.0035 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya | 0 Penyelenggara | Rp2.500.000 | 1 Penyelenggara | Rp17.500.000 | 0 Penyelenggara | Rp17.500.000 | 0 Penyelenggara | Rp12.500.000 | 1 Penyelenggara | Rp50.000.000 |
| 1.03.05.2.01.0038 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara | 0 Unit | Rp2.500.000 | 1 Unit | Rp17.500.000 | 0 Unit | Rp17.500.000 | 0 Unit | Rp12.500.000 | 1 Unit | Rp50.000.000 |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Triwulan I |  | Triwulan II |  | Triwulan III |  | Triwulan IV |  | Kinerja Renja 2025 (Tahun n) |  |
|  |  |  | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1.03.05.2.01.0029 | Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi | 0 Unit | Rp2.500.000 | 1 Unit | Rp17.500.000 | 0 Unit | Rp17.500.000 | 0 Unit | Rp12.500.000 | 1 Unit | Rp50.000.000 |
| 1.03.05.2.01.0023 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun | 221 MA3/HARI | Rp531.055.100 | 221 MA3/HARI | Rp3.717.385.700 | 221 MA3/HARI | Rp3.717.385.700 | 221 MA3/HARI | Rp2.655.275.500 | 221 MA3/Hari | Rp10.621.102.000 |
| 1.03.05.2.01.0036 | Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) | Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun | 0 MA3/Hari | 10.000.000 | 0 MA3/Hari | 10.000.000 | 1 MA3/Hari | 70.000.000 | 0 MA3/Hari | 10.000.000 | 1 MA3/Hari | Rp100.000.000 |
| 1.03.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Luasan genangan air wilayah perkotaan | Rp0 | Rp0 | 104,112 Ha | Rp100.000.000 | 104,112 Ha | Rp100.000.000 | 41,645 Ha | Rp50.000.000 | 249,87 ha | Rp250.000.000 |
| 1.03.06.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang dikelola dan dikembangkan | 2 Sistem Drainase | Rp0 | 2 Sistem Drainase | Rp100.000.000 | 2 Sistem Drainase | Rp100.000.000 | 2 Sistem Drainase | Rp50.000.000 | 2 Sistem Drainase | Rp250.000.000 |
| 1.03.06.2.01.0012 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | 0 M | Rp0 | 30 M | Rp40.000.000 | 30 M | Rp40.000.000 | 20 M | Rp20.000.000 | 80 M | Rp100.000.000 |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Triwulan I |  | Triwulan II |  | Triwulan III |  | Triwulan IV |  | Kinerja Renja 2025 (Tahun n) |  |
|  |  |  | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1.03.06.2.01.0020 | Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi | 0 Sistem Drainase Lingkungan | Rp10.000.000 | 0 Sistem Drainase Lingkungan | Rp10.000.000 | 1 Sistem Drainase Lingkungan | Rp70.000.000 | 0 Sistem Drainase Lingkungan | Rp10.000.000 | 1 Sistem Drainase Lingkungan | Rp100.000.000 |
| 1.03.06.2.01.0023 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun | 0 Dokumen | Rp0 | 1 Dokumen | Rp20.000.000 | 0 Dokumen | Rp20.000.000 | 0 Dokumen | Rp10.000.000 | 1 Dokumen | Rp50.000.000 |
| 1.03.08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Rasio kepatuhan IMB/PBG kab/ kota | 3,28% | Rp20.000.000 | 10,02% | Rp60.000.000 | 10,02% | Rp60.000.000 | 10,00% | Rp60.000.000 | 33,33% | Rp200.000.000 |
| 1.03.08.2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Jumlah Koordinasi Bangunan Gedung yang Diselenggarakan | 0 Penyelenggaraan | Rp20.000.000 | 2 Penyelenggaraan | Rp86.666.666 | 0 Penyelenggaraan | Rp21.666.666 | 0 Penyelenggaraan | Rp21.666.666 | 2 Penyelenggaraan | Rp150.000.000 |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Triwulan I |  | Triwulan II |  | Triwulan III |  | Triwulan IV |  | Kinerja Renja 2025 (Tahun n) |  |
|  |  |  | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1.03.08.2.01.0023 | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | 10 Dokumen | Rp15.000.000 | 20 Dokumen | Rp25.000.000 | 35 Dokumen | Rp55.000.000 | 35 Dokumen | Rp55.000.000 | 100 Dokumen | Rp150.000.000 |
| 1.03.08.2.01.0021 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 0 Dokumen | Rp5.000.000 | 1 Dokumen | Rp35.000.000 | 1 Dokumen | Rp30.000.000 | 1 Dokumen | Rp30.000.000 | 1 Dokumen | Rp100.000.000 |
| 1.03.09 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Persentase Bangunan gedung pada Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya kondisi baik | 1,67% | Rp5.000.000 | 11,67% | Rp35.000.000 | 11,67% | Rp35.000.000 | 8,33% | Rp25.000.000 | 33,33% | Rp100.000.000 |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Triwulan I |  | Triwulan II |  | Triwulan III |  | Triwulan IV |  | Kinerja Renja 2025 (Tahun n) |  |
|  |  |  | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1.03.09.2.01 | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang diselenggarakan | 1 Penataan Bangunan | Rp5.000.000 | 1 Penataan Bangunan | Rp35.000.000 | 1 Penataan Bangunan | Rp35.000.000 | 1 Penataan Bangunan | Rp25.000.000 | 1 Penataan Bangunan | Rp100.000.000 |
| 1.03.09.2.01.0008 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata | 0 Kawasan | Rp5.000.000 | 1 Kawasan | Rp35.000.000 | 0 Kawasan | Rp35.000.000 | 0 Kawasan | Rp25.000.000 | 1 Kawasan | Rp100.000.000 |
| 1.03.11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Rasio tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi | 23,04% | Rp50.000.000 | 23,04% | Rp50.000.000 | 23,04% | Rp50.000.000 | 23,04% | Rp50.000.000 | 92,16% | Rp200.000.000 |
|  |  | Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi | 0,00% | Rp8.750.000 | 35,32% | Rp86.250.000 | 34,83% | Rp61.250.000 | 29,85% | Rp43.750.000 | 100% | Rp200.000.000 |
| 1.03.11.2.01 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang diselenggarakan | 2 Penyelenggaraan | Rp10.000.000 | 2 Penyelenggaraan | Rp70.000.000 | 2 Penyelenggaraan | Rp70.000.000 | 2 Penyelenggaraan | Rp50.000.000 | 2 Penyelenggaraan | Rp200.000.000 |
| 1.03.11.2.01.0016 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih | 2 Penyelenggaraan | Rp10.000.000 | 2 Penyelenggaraan | Rp70.000.000 | 2 Penyelenggaraan | Rp70.000.000 | 2 Penyelenggaraan | Rp50.000.000 | 2 Penyelenggaraan | Rp200.000.000 |
| 1.03.11.2.01.0010 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi | 0 Orang | Rp5.000.000 | 25 Orang | Rp35.000.000 | 25 Orang | Rp35.000.000 | 15 Orang | Rp25.000.000 | 65 Orang | Rp100.000.000 |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Triwulan I |  | Triwulan II |  | Triwulan III |  | Triwulan IV |  | Kinerja Renja 2025 (Tahun n) |  |
|  |  |  | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1.03.11.2.04 | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Prosentase badan usaha jasa konstruksi yang diawasi | 3,56% | Rp8.750.000 | 24,90% | Rp86.250.000 | 24,90% | Rp61.250.000 | 17,79% | Rp43.750.000 | 71,14% | Rp200.000.000 |
| 1.03.11.2.04.0008 | Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi | Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun | 0 Dokumen | Rp0 | 1 Dokumen | Rp25.000.000 | 0 Dokumen | Rp0 | 0 Dokumen | Rp0 | 1 Dokumen | Rp25.000.000 |
| 1.03.11.2.04.0006 | Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk | 0 Lembaga | Rp5.000.000 | 35 Lembaga | Rp35.000.000 | 35 Lembaga | Rp35.000.000 | 30 Lembaga | Rp25.000.000 | 100 Lembaga | Rp100.000.000 |
| 1.03.11.2.04.0004 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan | 0 Paket Pekerjaan | Rp3.750.000 | 35 Paket Pekerjaan | Rp26.250.000 | 35 Paket Pekerjaan | Rp26.250.000 | 30 Paket Pekerjaan | Rp18.750.000 | 100 Paket Pekerjaan | Rp75.000.000 |
| 1.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota | 2,22% | Rp35.000.000 | 6,67% | Rp105.000.000 | 6,67% | Rp105.000.000 | 6,67% | Rp105.000.000 | 22,22% | Rp350.000.000 |
|  |  | Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,22% | Rp0 |
| 1.04.02.2.03 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Prosentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang diselenggarakan | 2,22% | Rp35.000.000 | 6,67% | Rp105.000.000 | 6,67% | Rp105.000.000 | 6,67% | Rp105.000.000 | 22,22% | Rp350.000.000 |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Triwulan I |  | Triwulan II |  | Triwulan III |  | Triwulan IV |  | Kinerja Renja 2025 (Tahun n) |  |
|  |  |  | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1.04.02.2.03.0001 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi | 5 Unit Rumah | Rp87.500.000 | 5 Unit Rumah | Rp87.500.000 | 5 Unit Rumah | Rp87.500.000 | 5 Unit Rumah | Rp87.500.000 | 20 Unit Rumah | Rp350.000.000 |
| 1.04.02.2.06 | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Persentase izin pembangunan dan pengembangan perumahan yang diterbitkan | 0,00% | Rp0 | 50,00% | Rp0 | 0% | Rp0 | 0% | Rp0 | 50% | Rp0 |
| 1.04.02.2.06.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik | 0 Dokumen | Rp0 | 0 Dokumen | Rp0 | 0 Dokumen | Rp0 | 0 Dokumen | Rp0 | 1 Dokumen | Rp0 |
| 1.04.03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kab/ Kota yang ditangani | 10% | 15.000.000 | 30% | 45.000.000 | 30% | 45.000.000 | 30% | 45.000.000 | 100% | Rp150.000.000 |
| 1.04.03.2.01 | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | Prosentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan | 0,00% | Rp5.000.000 | 33,00% | Rp45.000.000 | 0,00% | Rp0 | 0,00% | Rp0 | 33% | Rp50.000.000 |
| 1.04.03.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik | 0 Dokumen | Rp5.000.000 | 1 Dokumen | Rp45.000.000 | 0 Dokumen | Rp0 | 0 Dokumen | Rp0 | 1 Dokumen | Rp50.000.000 |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Triwulan I |  | Triwulan II |  | Triwulan III |  | Triwulan IV |  | Kinerja Renja 2025 (Tahun n) |  |
|  |  |  | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1.04.03.2.02 | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya | 1 Penataan | Rp5.000.000 | 1 Penataan | Rp35.000.000 | 1 Penataan | Rp35.000.000 | 1 Penataan | Rp25.000.000 | 1 Penataan | Rp100.000.000 |
| 1.04.03.2.02.0008 | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi | 0 Dokumen | Rp5.000.000 | 2 Dokumen | Rp35.000.000 | 2 Dokumen | Rp35.000.000 | 1 Dokumen | Rp25.000.000 | 1 Dokumen | Rp100.000.000 |
| 1.04.03.2.03 | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditingkatkan kualitasnya | 1 Peningkatan Kualitas | Rp0 | 1 Peningkatan Kualitas | Rp0 | 1 Peningkatan Kualitas | Rp75.000.000 | 1 Peningkatan Kualitas | Rp0 | 1 Peningkatan Kualitas | Rp125.000.000 |
| 1.04.03.2.03.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh | 0 Laporan | Rp0 | 0 Laporan | Rp0 | 3 Laporan | Rp75.000.000 | 0 Laporan | Rp0 | 3 Laporan | Rp75.000.000 |
| 1.04.03.2.03.0007 | Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh | Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi | 0 | 5.000.000 | 0 | 10.000.000 | 1 | 25.000.000 | 0 | 10.000.000 | 1 Dokumen | Rp50.000.000 |
| 1.04.04 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) | 0% | Rp0 | 0,80% | Rp1.330.000.000 | 0,80% | Rp1.330.000.000 | 0,82% | Rp1.340.000.000 | 2,42% | Rp4.000.000.000 |
| 1.04.04.2.01 | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan pencegahan | - | Rp0 | 1 Perbaikan RTLH | Rp65.000.000 | 1 Perbaikan RTLH | Rp65.000.000 | 1 Perbaikan RTLH | Rp45.000.000 | 1 Perbaikan RTLH | Rp175.000.000 |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Triwulan I |  | Triwulan II |  | Triwulan III |  | Triwulan IV |  | Kinerja Renja 2025 (Tahun n) |  |
|  |  |  | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1.04.04.2.01.0001 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | 0 Unit Rumah | Rp0 | 4 Unit Rumah | Rp65.000.000 | 4 Unit Rumah | Rp65.000.000 | 2 Unit Rumah | Rp45.000.000 | 0 Unit Rumah | Rp0 |
| 1.04.05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Persentase Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) | 4,44% | Rp10.000.000 | 6,67% | Rp15.000.000 | 6,67% | Rp15.000.000 | 4,44% | Rp10.000.000 | 4,44% | Rp10.000.000 |
| 1.04.05.2.01 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU | 6,67% | Rp5.000.000 | 20,00% | Rp15.000.000 | 20,00% | Rp15.000.000 | 20,00% | Rp15.000.000 | 6,67% | Rp5.000.000 |
| 1.04.05.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | 0 Laporan | Rp2.500.000 | 0 Laporan | Rp17.500.000 | 2 Laporan | Rp35.000.000 | 1 Laporan | Rp25.000.000 | 0 Laporan | Rp2.500.000 |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Triwulan I |  | Triwulan II |  | Triwulan III |  | Triwulan IV |  | Kinerja Renja 2025 (Tahun n) |  |
|  |  |  | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 2.10.5 | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah | 3,33% | Rp5.000.000 | 13,33% | Rp20.000.000 | 40,00% | Rp60.000.000 | 10,00% | Rp15.000.000 | 3,33% | Rp5.000.000 |
| 2.10.5.201 | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah ganti kerugian dan santunan tanah yang diselesaikan | 1 Koordinasi | Rp5.000.000 | 1 Koordinasi | Rp20.000.000 | 1 Koordinasi | Rp60.000.000 | 1 Koordinasi | Rp15.000.000 | 1 Koordinasi | Rp5.000.000 |
| 2.10.05.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 0 Dokumen | Rp5.000.000 | 0 Dokumen | Rp20.000.000 | 1 Dokumen | Rp60.000.000 | 0 Dokumen | Rp15.000.000 | 0 Dokumen | Rp5.000.000 |

BAB V
PENUTUP

Renja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu Renja juga berfungsi untuk meninjau kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya.  Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan tahun 2024-2026 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pamekasan tanun 2025.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

5.1.	Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

- Perumusan program, kegiatan dan Sub Kegiatan beserta indikatornya pada Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Pamekasan sebagaimana tertuang pada Renja Pembangunan Daerah (RPD) 2024 – 2026;

- Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan mengacu pada RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga sinkronisasi antar dokumen perencanaan.

- Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan mengacu pada Renstra Kabupaten Pamekasan Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

5.2. 	Kaidah-kaidah pelaksanaan

- Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2025;

- Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) nantinya dimungkinkan terjadi perubahan mengikuti adanya perubahan RKPD Tahun 2025;

5.3.	Rencana tindak lanjut

Rencana Tindak lanjut terhadap Catatan penting dan kaidah pelaksanaan, jika terjadi perubahan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) akan dimuat dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2025.

#### Pamekasan, 28 Mei 2024 #### KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PAMEKASAN #### MUHARRAM, ST Pembina Utama Muda NIP. 19680330 199803 1 006